随行压力接管 Agent
开发功能清单

五人分工版 · 可直接进入开发

团队配置：2 人手机端 App｜1 人腕上硬件｜1 人车机 Web｜1 人 Agent/后端
版本：v1.0｜日期：2026-07-15

| 开发目标 | 在六周内跑通“任务创建—风险判断—车内外交接—压力接管—消息协调—线上采购模拟—完成恢复”的多端闭环。 |
| --- | --- |
| P0 原则 | 真实开发 Agent 逻辑、三端 UI、硬件反馈、权限与幂等；车辆、路况、商品、支付和第三方服务结果采用可控模拟。 |
| 核心亮点 | 不是多端页面，而是责任风险模型、唯一主交互端、个性化策略和生活服务动作编排。 |
| 交付口径 | 每个负责人都有明确模块、接口、验收标准和降级方案；接口冻结优先于页面美化。 |

0. 使用方式与开发冻结原则

这份材料不是汇报稿，而是团队执行文档。每个模块都按“功能—接口—真/模拟边界—验收标准—降级方案”拆解。开发时以 P0 为冻结范围，P1 只在 P0 全链路稳定后推进，P2 只保留接口和展示占位。

| 优先级 | 含义 | 进入条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 | Demo 必须真实运行；缺失会导致主故事线中断 | 所有负责人首先完成 |
| P1 | 增强可信度或个性化，但不阻塞主链路 | P0 端到端跑通 5 次后 |
| P2 | 产品化路线或未来接口预留 | 只定义 Schema / UI 占位，不深做 |

开发冻结的第一原则：先冻结共享数据结构和事件接口，再并行开发各端。任何端不得自行发明第二套状态名、确认逻辑或压力等级。

1. 五人角色与模块所有权

| 负责人 | 主模块 | 必须拥有的代码与决策权 | 需要配合的接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手机端开发 A | App 业务 UI 与用户配置 | 任务、风险、Profile、权限、订单明细、复盘页面；移动端状态渲染规范 | Agent State、Action、Profile API |
| 手机端开发 B | App 基础能力与设备网关 | WebSocket、ASR/TTS、BLE/腕上网关、缓存重连、通知、调试页、API Client | Agent Event API、硬件 BLE 协议 |
| 硬件开发 | 腕上设备 App/固件 | 显示状态、触觉编码、BLE 通信、可选心率、离线兜底、真机验收 | 手机 BLE Gateway、Wearable State Schema |
| 车机 Web 开发 | 横屏 HMI 与 Demo 控制台 | 车机状态页、单一确认入口、输出预算、WebSocket、场景控制台 | Agent Stream、Confirm API、Scenario Event |
| Agent/后端开发 | World State 与接管引擎 | 事件处理、任务解析、风险模型、个性化策略、动作编排、权限幂等、Mock Adapter、日志 | 对四端提供统一 API/Schema |

两名手机端开发可以互相 Review，但模块 Owner 必须唯一。车机 Web 与 Agent 分开 Owner，避免后端状态机被页面脚本替代。

2. 全局系统架构与共享契约

2.1 最小架构

手机、腕上设备、车机和控制台只上传事件，不直接修改最终状态。Agent/后端维护唯一 World State；更新后通过 WebSocket 广播。所有确认必须进入同一个 Confirm API，并通过 confirmation_id 和 action_id 做幂等。

| 组件 | 职责 | 不允许做的事 |
| --- | --- | --- |
| 手机 App | 任务/偏好/权限中心；车外主交互；腕上设备网关 | 自行判断 L0-L3 或直接把订单标记完成 |
| 腕上设备 | 低干扰状态与触觉反馈；可选传感器输入 | 显示长文本、在驾驶中要求复杂操作 |
| 车机 HMI | 车内唯一主交互端；展示结论、动作摘要和一次确认 | 显示完整商品列表、多轮聊天、多个确认按钮 |
| 控制台 | 注入会议、车辆、ETA、心率、服务异常等外部事件 | 直接改 UI 状态或替 Agent 决策 |
| Agent/后端 | 统一状态、风险、动作、权限、消息、服务适配 | 让 LLM 独立决定安全级别、权限或金额 |

2.2 必须先冻结的对象

| 对象 | 关键字段 | Owner | 冻结标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Task | id,title,time,location,type,priority,adjustable,waiting_party,capability_tags | Agent | JSON Schema；手机与后端共同确认 |
| WorldState | session_id,stage,scene,primary_surface,pressure_level,tasks,eta,actions,profile,wearable | Agent | 所有端只消费同一版本 |
| Event | event_id,type,source,timestamp,payload,session_id | Agent | 控制台/手机/硬件统一上报 |
| Action | action_id,type,target,status,risk,requires_confirmation,summary,details_ref | Agent | 支持 message、reschedule、service_order |
| Confirmation | confirmation_id,action_ids,expires_at,status,confirmed_by | Agent | 重复请求只执行一次 |
| Profile | profile_type,tone,voice_threshold,haptic_mode,budget,delivery,substitution | 手机 A + Agent | 两套预置 Profile 可切换 |
| WearableState | mode,text,color,haptic,heart_rate,signal_confidence | 硬件 + 手机 B | BLE 字段与后端字段一一对应 |
| ServiceOrder | order_id,preview,total,budget,delivery_window,status,error_code | Agent | mock adapter 可稳定返回 |

2.3 API 与事件清单

| 接口 / 事件 | 方向 | 用途 | P0 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/event | 各端→Agent | 上报任务、场景、语音、腕上和控制台事件 | 返回 event_id；重复 event_id 不重复处理 |
| GET /v1/state | 各端←Agent | 首次加载/重连后拉取 World State | 字段与 WebSocket 一致 |
| WS /v1/stream | Agent→各端 | 广播 state.updated / output.created / action.updated | 断线重连后 1 秒内恢复 |
| POST /v1/confirm | 手机/车机→Agent | 确认一个 confirmation_id 下的动作组 | 重复调用只执行一次 |
| PUT /v1/profile | 手机→Agent | 更新用户类型、预算、配送与替代规则 | 更新后下一次 order_preview 生效 |
| POST /v1/session/reset | 控制台→Agent | 重置 Demo | 5 秒内恢复初始状态 |
| task.created | 手机/控制台→Agent | 创建接孩子与超市任务 | 输出刚性/弹性和 capability_tags |
| meeting.overrun | 控制台→Agent | 模拟会议延迟 | 重算最晚出发并进入 L1 |
| scene.vehicle_entered | 控制台→Agent | 切换车内场景 | primary_surface=vehicle_hmi |
| traffic.updated | 控制台→Agent | 更新 ETA 和延迟 | 计算 late_minutes 与 L2 |
| wearable.signal | 手机网关→Agent | 心率趋势/佩戴/设备状态 | 只作为辅助证据 |
| user.utterance | 手机/车机→Agent | 求助或确认语音文本 | 映射到 intent 与 action |
| service.preview.requested | Agent 内部 | 生成线上购物方案 | 输出 order_preview |
| service.execute.requested | Confirm→Adapter | 模拟执行订单 | 返回唯一 order_id |

3. 手机端 App：开发 A（业务 UI 与用户配置）

开发 A 对“用户能看到什么、能编辑什么、停车前后分别能操作什么”负责。页面可以用原生 App、Flutter、React Native 或 PWA，但必须与开发 B 共用同一状态层和 API Client。

3.1 页面与功能模块

| 模块 | 具体功能 | P | 数据来源 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动/连接页 | 显示 Agent、后端、腕上设备、车机连接状态；提供 Demo session 入口 | P0 | GET /state + 本地连接状态 | 断线/重连状态可见，不影响主页面 |
| 今日任务页 | 接孩子、会议、超市任务卡；刚性/弹性、时间、地点、等待方 | P0 | WorldState.tasks | 创建任务后 1 秒内出现 |
| 任务详情页 | 编辑时间/地点/等待方；显示 capability_tags 和是否可替代 | P0 | Task | 超市显示“可转送货到家” |
| 风险卡片 | 最晚出发、晚到分钟、reason_codes、当前压力等级 | P0 | WorldState.risk | 会议延迟后出现，停车前不可复杂编辑 |
| 消息草稿页 | 老师/家人两类草稿、状态、权限说明 | P0 | Action(message) | 未确认=草稿；确认后=模拟已发送 |
| 服务方案页 | 订单商品明细、总价、预算、配送时段、替代规则、状态 | P0 | ServiceOrder | 车机只看摘要，手机可看完整明细 |
| Profile 设置 | 效率型/品质型；预算、配送、品牌、替代品规则、地址占位 | P0 | Profile API | 切换后订单方案明显变化 |
| 权限中心 | 联系人、消息、位置、服务执行、预算授权状态 | P0 | Policy | 未授权动作显示原因并阻止执行 |
| 停车后复盘 | 时间线、任务调整、消息、订单、错误与可编辑项 | P0 | Action Ledger | parked 后成为主页面 |
| 历史记录 | 按 session 查看接管记录 | P1 | 本地/后端 ledger | 至少保存最近 5 次 Demo |

3.2 UI 状态与限制

车外：手机是唯一完整信息与编辑入口，可创建任务、选择 Profile、配置权限。

车内：手机自动进入 Driving Companion 状态，不弹复杂确认，不要求用户拿起手机；只显示“请在车机确认”。

停车后：恢复完整订单明细、替代商品、地址和复盘编辑。

同一 action_id 不得生成两张重复卡片；列表必须使用后端 action status，而不是前端自推状态。

所有金额、联系人、地址和发送状态都必须明确标注“模拟”或“Demo 数据”。

3.3 开发 A 的完成定义

| 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 页面覆盖 | 上述 9 个 P0 模块均可通过真实状态进入，不是静态跳转 |
| Profile 差异 | 效率型允许预算内替代并优先快送；品质型禁止品牌替代并优先固定门店 |
| 驾驶限制 | vehicle_mode=true 后不出现商品长列表和多按钮 |
| 状态一致 | 刷新页面后从 GET /state 恢复，不出现前端独立状态漂移 |
| 错误态 | 服务缺货、超预算、断网和未授权有明确卡片和下一步 |

4. 手机端 App：开发 B（基础能力、语音与腕上网关）

开发 B 负责移动端的“连接能力”和“运行稳定性”。这部分决定三端能否联动，也是硬件开发和 Agent 的桥梁。

4.1 平台基础模块

| 模块 | 具体功能 | P | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API Client | 统一 base URL、超时、重试、鉴权占位、错误解析 | P0 | Agent API | 所有业务页面只通过统一 Client |
| WebSocket 状态层 | 连接、订阅、心跳、指数退避、断线恢复、state version 去重 | P0 | WS /stream | 断网 10 秒后恢复，状态不重复 |
| 本地缓存 | 缓存最后 WorldState、Profile、设备 ID、session | P0 | 本地存储 | App 重启后展示最后状态并自动同步 |
| ASR | 任务创建、求助、确认三类标准话术；文本兜底 | P0 | 浏览器/云 ASR | 10 次标准话术至少 9 次正确 |
| TTS | 播放 Agent 短句；支持停止、优先级和 cooldown | P0 | 系统/云 TTS | 新 P0 输出能打断旧低优先级语音 |
| 通知/前后台 | 车外风险通知；车内抑制复杂通知；停车后复盘入口 | P0 | Scene State | 同一 message_id 只提醒一次 |
| 调试面板 | 显示 session、WS、last event、state version、BLE、ASR、error | P0 | 各模块 | 现场可快速判断故障点 |
| Demo 离线包 | 预缓存关键话术、初始数据和静态资源 | P0 | 本地资源 | 网络异常时仍可跑界面主流程 |

4.2 腕上设备网关

| 功能 | 手机侧实现 | 硬件侧配合 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扫描与配对 | 按固定 service UUID 过滤、显示设备名和 RSSI | 广播固定 UUID 和 device_id | 复杂蓝牙环境 10 秒内找到目标设备 |
| 连接与重连 | 连接状态机、超时、退避、前后台恢复 | 响应心跳与状态读写 | 断开后 15 秒内自动重连 |
| 状态下发 | 把 WearableState 编码并发送 | 解析 mode/text/color/haptic | 后端更新后 1 秒内设备变化 |
| 传感器上报 | 解析心率/佩戴/电量并 POST event | 按固定频率发送 | 心率异常值被过滤且不触发单点接管 |
| 命令 ACK | 每条 command_id 等待 ACK，失败重试最多 2 次 | 返回 command_id + result | 重复命令不重复震动 |
| 本地兜底 | 控制台可切换“手机模拟腕上” | 硬件离线时不阻塞主 Demo | 一键降级并在 UI 标注 |

4.3 BLE 最小协议

| 消息 | 方向 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HELLO | 硬件→手机 | device_id,fw_version,capabilities | 连接后上报能力 |
| SET_STATE | 手机→硬件 | command_id,mode,text,color,haptic,duration_ms | 主状态命令 |
| ACK | 硬件→手机 | command_id,result | 幂等与重试 |
| SENSOR | 硬件→手机 | heart_rate,confidence,worn,battery,timestamp | P1 可选心率 |
| PING/PONG | 双向 | timestamp | 连接健康 |

5. 腕上硬件：开发负责人

硬件端的价值不是做一块缩小的手机屏，而是以最少信息完成跨场景状态反馈。主路线可为 Zepp OS；若真机安装、震动或通信不稳定，立即切换 ESP32-S3。

5.1 固件 / 腕上应用模块

| 模块 | P0 功能 | P1 功能 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动与设备信息 | 启动页、device_id、固件版本、能力上报 | OTA 占位 | 手机可读取设备信息 |
| BLE 通信 | 广播、连接、SET_STATE、ACK、心跳 | 加密占位 | 连续运行 30 分钟不掉线或可自动恢复 |
| 状态渲染 | idle、warning、handover、driving、processing、completed、error | 动画增强 | 每个状态文本可读且不溢出 |
| 触觉编码 | 风险双短震、接管单脉冲、处理中三拍、完成柔和短震 | 个性化强度 | 四种模式盲测可区分 |
| 颜色/图标 | 蓝/黄/绿/红和最小图标 | AURI 光晕 | 与后端状态一致 |
| 可选心率 | 无法读取时上报 unsupported | 趋势采样与 confidence | 不能因单次值直接切换压力等级 |
| 离线兜底 | 本地按键切换演示状态、显示断连 | 本地 Demo 脚本 | 后端故障时仍可展示四态 |
| 电量与现场稳定 | 电量显示、充电准备、屏幕常亮策略 | 低功耗优化 | 完整彩排期间不中断 |

5.2 腕上状态映射

| mode | 文本上限 | 颜色/图标 | 触觉 | 触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| idle | AURI 已就绪 | 蓝 / 圆点 | 无 | 连接成功 |
| warning | 17:38 前需出发 | 黄 / 时钟 | 双短震 | L1 预警 |
| handover | 进入驾驶模式 | 蓝 / 车辆 | 一次短震 | approaching_vehicle |
| processing | 正在处理安排 | 蓝 / 动态点 | 三拍 | action planning |
| completed | 已处理 | 绿 / 勾 | 柔和短震 | message/order completed |
| error | 请看手机 | 红 / 感叹号 | 长短组合 | 硬件或服务失败 |

5.3 硬件完成定义

真设备可佩戴、真实亮屏、真实震动；不能只用网页或视频代替。

同一 command_id 重发不会重复震动；ACK 中可看到 duplicate。

断连、低电量和 unsupported sensor 都有明确状态，不让手机一直等待。

若 Zepp OS 在截止点前无法稳定通信，ESP32-S3 立即成为主 Demo，不再两条路线同时消耗开发时间。

6. 车机 Web：开发负责人

车机 HMI 是驾驶中的唯一主交互端。页面不是聊天窗口，而是基于状态机渲染的单页 HMI：一句结论、一个动作组、一个确认。

6.1 HMI 页面状态

| 状态 | 页面内容 | 可操作项 | 禁止项 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| idle | AURI 就绪、路线/任务摘要 | 无 | 任务编辑 | 开场稳定 |
| vehicle_observation | 目的地、ETA、当前责任 | 语音求助入口 | 复杂菜单 | vehicle_mode 后 1 秒内进入 |
| risk_L2 | 预计晚到 18 分钟 + 一句现实结论 | “让 AURI 处理” | 多建议列表 | 文本可扫视 |
| planning | 正在处理现实安排 + 进度状态 | 取消占位 | 显示 LLM 长过程 | 2-3 秒内进入方案 |
| confirmation | 消息摘要 + 购物方案摘要（8 件/186 元/20-21 点） | 唯一大按钮“确认处理” + 语音 | 商品明细、多个并列确认 | 其他端确认入口失效 |
| completed | 消息已处理、订单已模拟提交、按当前速度开即可 | 无 | 继续追问 | 5 秒后进入安静态 |
| error/fallback | 说明哪项未完成、建议停车后在手机处理 | 一个安全操作 | 技术错误堆栈 | 服务失败不阻塞驾驶 |

6.2 车机功能模块

| 模块 | 具体功能 | P | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| State Renderer | 按 WorldState.stage 和 primary_surface 渲染，不在前端推演状态 | P0 | 固定 10 个状态快照均正确 |
| Output Budget | 最多 1 句结论、1 个动作组、1 个确认；长文本截断/转手机 | P0 | 任何状态不突破预算 |
| Confirm Controller | 按钮/语音共用 confirmation_id；点击后禁用并等待结果 | P0 | 双击/语音并发只执行一次 |
| TTS/ASR | 播放关键话术；识别求助和确认；按钮兜底 | P0 | 失败可继续 Demo |
| WebSocket | 订阅 state、output、action；重连与 version 去重 | P0 | 1 秒内同步 |
| Brand/HMI 规范 | 固定 logo 占位、字号、边距、光晕、按钮和安全色 | P0 | 更换正式素材无需改布局 |
| Pseudo Route | 简化路线、ETA、晚到分钟，不做真实导航 | P0 | 控制台可更新 |
| Service Summary Card | 只显示商品数、总价、配送时间和异常标签 | P0 | 不出现商品长列表 |
| Accessibility | 大控件、键盘/方向盘键模拟、焦点态 | P1 | 按钮可用键盘触发 |

6.3 Demo 控制台（由车机 Web 负责人兼任）

| 控制项 | 事件 | 可配置字段 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建任务 | task.created | 接孩子/超市时间、地点 | 一键恢复标准任务 |
| 会议延迟 | meeting.overrun | delay_minutes | 触发 L1 |
| 接近/进入车辆 | scene.approaching / entered | vehicle_mode | 主交互端切换 |
| 拥堵 | traffic.updated | eta,late_minutes | 触发 L2 |
| 压力辅助 | wearable.signal / driving.signal | heart_rate,confidence,harsh_brake | 只改变辅助证据 |
| Agent 接管 | user.utterance | “我还来得及吗” | 进入 planning |
| 服务异常 | service.mock.config | success/out_of_stock/over_budget | 验证错误态 |
| 确认 | confirmation.confirmed | confirmation_id | 触发动作组 |
| 停车 | scene.parked | parked=true | 手机恢复主端 |
| 重置 | session.reset | scenario_id | 5 秒内回初始 |

7. Agent / 后端：开发负责人

Agent/后端是项目核心。必须把“压力判断、动作规划、权限校验、服务执行和状态广播”做成可测试模块，不能用一个 LLM Prompt 直接返回最终页面文案。

7.1 后端基础模块

| 模块 | 功能 | P | 关键验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Session Manager | 创建/重置 session，保存 state version 和 event ledger | P0 | 重置后无旧状态残留 |
| Event Ingestor | Schema 校验、event_id 幂等、时间戳与来源校验 | P0 | 重复事件不重复执行 |
| World State Store | 唯一状态、版本号、快照、广播 | P0 | GET 与 WS 一致 |
| Task Parser | 标准语音→Task；刚性/弹性；等待方；capability_tags | P0 | 固定语料 10/10 核心字段正确 |
| Risk Engine | 最晚出发、ETA 偏差、L0-L3、reason_codes、迟滞、cooldown | P0 | 固定输入 10/10 一致 |
| Interaction Orchestrator | primary_surface、输出优先级、去重、过期、旧入口失效 | P0 | 任一时刻只有一个确认端 |
| Message Generator | 老师/家人模板，LLM 仅填充内容，敏感词/长度校验 | P0 | 两类语气清楚且短 |
| Permission Engine | 动作风险、授权、预算、地址、联系人、替代规则 | P0 | 10 个越权场景全部拦截 |
| Confirmation Service | 生成/过期/消费 confirmation_id，动作组幂等 | P0 | 并发确认只执行一次 |
| WebSocket Broadcaster | 按 surface 输出不同 payload | P0 | 手机/车机/腕上 1 秒内一致 |
| Logging & Replay | 事件、状态、决策 reason、动作结果 | P0 | 控制台可查看，便于复盘 |

7.2 压力接管模型

| 等级 | 主判断 | 辅助条件 | 动作 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 无责任风险 | 任意 | 不介入 | 保持安静 |
| L1 | 时间窗被压缩但仍可能完成 | 会议延迟/轻度趋势 | 最晚出发提醒 | 手机 + 腕上 |
| L2 | 确定晚到或用户主动求助 | 心率趋势/急刹等至少一项可选 | 消息、任务调整、服务方案 | 车机主端 |
| L3 | 确定失约 + 多项高负荷辅助信号 | 多源且持续 | 高负荷保护、减少信息、必要时只保留安全动作 | 车机最简输出 |

硬约束：单次心率、单次表情或单次急刹不能独立触发 L2/L3；LLM 不直接输出压力等级，只提供语义意图与解释候选。

7.3 个性化策略模块

| 参数 | 效率型 | 品质型 | 应用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| tone | 直接、少解释 | 温和、解释稍多 | TTS/文案 |
| proactive_voice_threshold | L2 主动播报 | L2 且用户求助/持续证据 | Interaction Orchestrator |
| haptic_mode | 明显短促 | 柔和渐进 | WearableState |
| budget_limit | 200 元 | 260 元 | Permission Engine |
| delivery_priority | 最快送达 | 固定门店/品质优先 | Action Planner |
| substitution_policy | 预算内同规格可替代 | 同品牌或不替代 | Service Adapter |
| explanation_depth | 只说总价和时间 | 说明缺货/品牌规则 | 手机/车机输出预算 |

7.4 生活服务动作编排

| 子模块 | 必须实现 | 输入 | 输出 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Capability Registry | 注册 grocery_delivery；定义 required_fields、风险和 adapter | Task.capability_tags | 超市任务稳定匹配 |
| Profile Store | 两套 Profile + 家庭常购清单 | profile_id | 返回最小所需偏好 |
| Mock Catalog | 固定 8-12 个商品、价格、库存、替代组 | shopping_list | 可配置 success/out_of_stock |
| Action Planner | 生成 message + reschedule + grocery action_plan | WorldState | 动作顺序、风险、合并确认 |
| Order Preview | 计算商品数、总价、预算、配送时间、异常 | catalog + profile | 结构化 ServiceOrder |
| Service Adapter | preview/execute/status；模拟 order_id | confirmed action | 重复 execute 不重复创建 |
| Action Ledger | 保存状态和错误；重连恢复 | action/order events | 手机复盘可见 |
| Fallback | 超预算/缺货时改为“购物车已准备，停车后确认替代” | adapter error | 不阻塞消息处理 |

7.5 Mock Adapter 最小接口

| 方法 | 请求 | 响应 | 错误码 |
| --- | --- | --- | --- |
| preview() | profile_id, shopping_list, delivery_window | preview_id, items, total, budget_status, substitutions | OUT_OF_STOCK, OVER_BUDGET |
| execute() | preview_id, confirmation_id | order_id,status,delivery_window | DUPLICATE, EXPIRED, NOT_AUTHORIZED |
| status() | order_id | status,updated_at | NOT_FOUND |

8. 跨模块联调顺序

冻结 Task、Event、WorldState、Action、Confirmation、WearableState 和 ServiceOrder Schema；提交到共享仓库。

Agent 提供假数据版 GET /state、POST /event、WS /stream、POST /confirm；四端先用固定状态联调。

手机 A 完成核心页面；手机 B 完成状态层和调试面板；车机完成状态页；硬件完成 SET_STATE/ACK。

跑通“任务创建—会议延迟—进入车辆—拥堵—接管—消息确认—完成”基础闭环。

加入 Profile、Capability Registry、订单预览和 Mock Adapter，跑通 fancy 结尾。

加入异常场景：断网、BLE 断开、ASR 失败、缺货、超预算、重复确认。

冻结 UI、文案和演示数据；进行 10 次连续回归与 3 次现场彩排。

| 联调检查 | 负责人与配合 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 手机→Agent 任务 | 手机 A/B + Agent | 标准话术后 Task 字段完整 |
| Agent→腕上预警 | Agent + 手机 B + 硬件 | 1 秒内黄态 + 双短震 |
| 场景交接 | Agent + 手机 + 车机 | vehicle_mode 后车机成为唯一确认端 |
| 车机确认 | 车机 + Agent | 按钮/语音并发只执行一次 |
| 服务方案 | Agent + 手机 A + 车机 | 手机明细、车机摘要、数据一致 |
| 完成反馈 | Agent + 三端 + 硬件 | 订单/消息完成后状态一致且进入 cooldown |

9. P0 端到端故事线与事件序列

| 序号 | 事件 | Agent 状态 | 手机 | 腕上 | 车机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | task.created | off_vehicle_idle | 显示任务卡 | 已记录 | 静默 |
| 2 | meeting.overrun | pre_departure_warning / L1 | 风险卡 | 黄 + 双短震 | 静默 |
| 3 | scene.vehicle_entered | vehicle_observation | 后台 | 驾驶已连接 | 驾驶页 |
| 4 | traffic.updated | takeover_L2 | 只读 | 单脉冲 | 晚到 18 分钟 |
| 5 | user.utterance: 求助 | planning | 只读 | 处理中 | 正在处理 |
| 6 | action_plan.created | service_prepared | 保存消息/订单明细 | 处理中 | 消息 + 8 件/186 元/20-21 点 |
| 7 | confirm | waiting→executing | 确认入口失效 | 处理中 | 按钮禁用 |
| 8 | service.execute success | service_executed | 订单卡 | 完成绿态 | 已处理 |
| 9 | cooldown | cooldown | 后台 | 常态 | 安静 |
| 10 | scene.parked | parked_review | 完整复盘 | 已同步 | 结束页 |

10. 验收测试清单

10.1 核心功能验收

| 测试项 | 操作 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| 任务结构化 | 说“今天 18:10 接孩子，之后去超市”10 次 | 至少 9 次创建正确；接孩子刚性、超市弹性 |
| L1 预警 | 注入会议延迟 20 分钟 | 手机风险卡 + 腕上双短震；车机不输出 |
| 交互所有权 | 进入车辆 | 1 秒内 primary_surface=vehicle_hmi；手机确认入口失效 |
| L2 接管 | ETA 晚到 18 分钟 + 用户求助 | 生成现实结论、消息与购物方案 |
| Profile 差异 | 分别选择效率型/品质型 | 配送、替代规则和话术不同；权限边界相同 |
| 订单预览 | 标准家庭清单 | 8 件左右、总价/预算/配送时段字段完整 |
| 合并确认 | 预算内、已预授权 | 消息与订单可一次确认 |
| 高风险拆分 | 超预算或地址变更 | 不能合并；提示停车后在手机确认 |
| 幂等 | 按钮双击 + 同时语音确认 | 只生成 1 次消息状态和 1 个 order_id |
| 完成恢复 | 动作完成 | 三端同步；5 秒后无重复播报 |

10.2 稳定性与降级验收

| 故障 | 期望降级 |
| --- | --- |
| ASR 失败 | 车机大按钮/控制台注入文本继续 |
| LLM 超时 | 使用预置任务解析和话术模板 |
| BLE 断开 | 手机显示离线；腕上本地状态兜底；主流程继续 |
| WebSocket 断开 | 各端指数退避，重连后 GET /state 恢复 |
| Service Adapter 缺货 | 消息照常处理；订单变“购物车已准备，停车后选择替代” |
| 超预算 | 不执行订单；车机只提示停车后处理，不增加驾驶中选项 |
| 重复事件 | event_id / confirmation_id 幂等，不重复震动、发消息或下单 |
| 现场网络断开 | 关键话术、UI 和 mock 数据本地可用 |

11. 代码仓库与交付物建议

| 目录 / 交付物 | Owner | 内容 |
| --- | --- | --- |
| /contracts | Agent | JSON Schema、事件、错误码、示例 payload |
| /mobile-app | 手机 A/B | 业务 UI、状态层、ASR/TTS、BLE、调试页 |
| /wearable | 硬件 | Zepp/ESP32 工程、BLE 协议、固件、刷写说明 |
| /vehicle-hmi | 车机 | HMI、控制台、状态快照、静态资源 |
| /agent-service | Agent | API、状态机、风险、权限、动作、adapter |
| /scenario-data | Agent/车机 | 标准脚本、Profile、catalog、异常配置 |
| /docs | PM/全体 | 启动说明、接口文档、验收记录、故障预案 |
| release/demo-v1 | 全体 | 可运行版本、配置、备用视频、SHA-256 |

每个模块必须提供 README：环境、启动命令、配置项、接口版本、已知限制和最小测试方法。禁止只在个人电脑上通过、没有可复现启动步骤。