# 随行压力接管 Agent 六周 Demo 汇报材料

版本：v4 / 生活服务执行与个性化动作增强版
日期：2026-07-15
用途：项目汇报 / 六周 Demo 范围冻结 / 交互、压力接管与行动执行方案前置
新增依据：第三轮产品讨论——压力接管终点应从“调整任务”升级为“尽可能替用户完成生活责任”

## 0.1 本版针对第二轮评审意见的更新摘要

本轮在既有交互调度、压力分级、个性化策略和车内外切换基础上，进一步补齐“接管之后到底做到哪里”。AURI 不应只把弹性任务向后移动，而应尝试把仍会占用用户注意力的生活任务转换为可执行服务，例如把“下班去超市”转化为“按用户偏好生成线上购物车与配送方案”，在获得确认后模拟完成下单。

| 本轮反馈 | 本版更新 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 交互逻辑和故事线需要提前细化 | 将故事线重构为“车外预警—上车交接—车内接管—处理后恢复”，明确每一步的主交互端、触发信号、输出和确认方式 | 第 2.1、3.2、3.6 章 |
| HMI 与视觉需要提前规划 | 第 2 周前冻结车机页面状态、组件、字号、品牌区和 logo 占位；遵循车载场景的可扫视、单任务、大控件和语音优先原则 | 第 3.4.4、3.7、7.1 章 |
| 功能开发细节和真/模拟边界不够具体 | 逐项说明会议延迟、ETA、情绪信号、任务协调、消息发送和场景切换的数据来源，以及“真实算法 / 真实界面 / 模拟输入 / 仅展示”的边界 | 第 2.3、4.6、5.7 章 |
| 焦虑识别和处理需要形成模型 | 不做医学诊断，建立 L0-L3 压力接管模型：现实责任风险为主门槛，心率趋势、语言、驾驶行为和可选车内视觉为辅助证据 | 第 5.8.1 章 |
| 需要针对不同性格形成个性化策略 | 预设三类交互偏好，改变主动介入阈值、腕上反馈节奏和话术风格，但不改变安全权限和驾驶中信息上限 | 第 3.4.2、5.8.2 章 |
| 多端输出可能繁杂，腕上仅震动缺乏差异 | 引入“唯一主交互端 + 输出优先级 + 去重抑制”，腕上采用颜色、图标、短文本和分级触觉编码，而不是所有端同时播报 | 第 3.5、5.8.3 章 |
| 需要区分车内和车外场景 | 车外由手机负责信息与权限、腕上设备负责随行提示；上车后交互所有权转移到车机，手机退到后台，腕上设备只保留低干扰确认反馈 | 第 3.5、3.6 章 |
| 压力接管终点仍偏保守，缺少更有想象力的执行能力 | 将“后置弹性任务”升级为“生活服务动作编排”：可生成线上购物车、配送方案、预约或代办卡片；六周 Demo 真实实现编排、权限和确认，第三方下单与支付采用模拟 | 第 1.4、2.1、3.8、4.7、5.8.4、7.7 章 |

本版最重要的口径变化是：

我们不再把“多端都能显示”视为交互完成，也不把“已提醒、已后置”视为压力接管终点。新的目标是：Agent 判断何时需要介入、介入到什么级别、当前由哪一个设备负责说话、其他设备如何退让，并根据用户偏好把现实任务推进到“可确认、可执行、可追踪”的状态。手机、腕上设备和车机是同一套接管流程的接力节点，生活服务适配器则是把建议转化为行动的执行层。

## 0. 汇报开场口径

本轮 Demo 要验证的不是一块智能手环，也不是一个车机日历或导航助手，而是一个随行压力接管 Agent。

它面向驾车通勤中的刚性责任场景：当会议延迟、拥堵和接孩子迟到风险叠加时，Agent 先判断现实责任是否即将失约，再结合用户表达、腕上生理趋势、驾驶行为和可选车内感知评估介入级别；随后保护刚性任务、处理等待方沟通，并进一步尝试消除仍未完成的弹性任务。例如，超市任务不只是后置，而是可被转换为线上采购方案，由 Agent 根据家庭偏好生成购物车、配送时间和替代品规则，用户一次确认后进入模拟下单状态。

本轮六周 Demo 不做真实车辆接入，不真实控制车辆，不真实发送微信或短信。我们用真实手机、真实腕上设备、车机 HMI 大屏、Agent 后端和演示控制台跑通一个可操作、可复现、可说明技术可行性的多端闭环。

一句话总结：

通过真实手机 + 真实腕上设备 + 车机 HMI + Agent 服务 + 控制台，演示 AURI 如何在接孩子迟到风险出现时完成“识别压力级别—切换主交互端—保护刚性责任—编排生活服务动作—请求一次确认—恢复安静”的完整闭环。

## 1. 产品定位

### 1.1 产品定义

随行压力接管 Agent 是一个围绕驾驶者刚性责任场景工作的多端 Agent 系统。

它不是：

- 不是日历提醒：不只是告诉用户“18:10 有事”。

- 不是导航播报：不只是告诉用户“前方拥堵”。

- 不是情绪陪聊：不只是说“别着急”。

- 不是医疗健康判断：不基于单次心率或 HRV 给用户贴情绪标签。

- 不是完整车控系统：本轮 Demo 不接真实车辆 API，也不控制车辆。

它要做的是：

- 识别用户当前有什么刚性责任。

- 判断时间窗口是否被突破。

- 综合路况、任务、腕上状态和用户表达，决定是否介入。

- 自动重排低风险弹性任务。

- 生成给老师、家人等等待方的消息草稿。

- 对中高风险动作请求用户确认。

- 多端同步状态，最终降低打扰并恢复安静。

### 1.2 第一验证场景

本轮 Demo 固定使用一个场景：

下班通勤途中，用户因会议延迟和路况拥堵，可能无法按时接孩子。Agent 主动介入，先保护接孩子这一刚性责任、生成给老师和家人的沟通方案，再将“去超市”转换为个性化线上采购方案：依据用户常购清单、预算和配送偏好生成购物车，用户确认后模拟下单，从而真正消除一项仍会占用晚间时间和注意力的任务。

选择这个场景的原因：

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 高频 | 城市通勤、接送孩子、晚高峰拥堵都足够常见 |
| 强责任 | 接孩子是典型刚性任务，不能像购物一样随意后置 |
| 强压力 | “可能失约 + 正在驾驶 + 时间不可逆”会形成真实压力 |
| 强差异化 | 地图只告诉你堵车，Agent 要替你处理迟到带来的现实后果 |
| 易演示 | 会议延迟、ETA 变化、心率变化、急刹等信号均可被控制台稳定模拟 |
| 多端自然 | 手机负责任务，腕上设备负责低干扰反馈，车机负责驾驶中的安全确认 |

### 1.3 本轮新增验证命题

本轮除了验证基础闭环，还要回答四个更具体的问题：

- 场景切换：车外由手机和腕上设备配合，上车后能否自动把交互所有权交给车机，而不是三端同时提醒。

- 分级接管：系统能否区分“只是时间被压缩”“已经确定晚到”“用户进入高负荷”三种状态，并采用不同强度的处理。

- 任务协调：Agent 是否真正执行刚性/弹性任务排序、依赖识别、等待方沟通和权限校验，而不是按脚本切页面。

- 个性化：不同用户能否在不改变安全边界的前提下，获得不同的主动介入阈值、腕上反馈、话术风格和生活服务方案，例如常购清单、预算、配送时段与替代品偏好。

### 1.4 压力接管的终点：从“缓解风险”到“完成责任闭环”

压力接管不应以“用户暂时不那么焦虑”或“任务已被延后”为终点。真正有差异化的 Agent 应把压力源拆成可执行责任，并尽可能推进到用户只需做一次高价值确认的状态。

本项目将接管终点定义为四级：

| 层级 | Agent 做到哪里 | 超市场景例子 | 本轮 Demo |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 识别 | 发现冲突并解释风险 | 判断接孩子与超市发生时间冲突 | 真实 |
| R1 调整 | 重排任务、降低冲突 | 把超市任务移动到接孩子之后 | 真实 |
| R2 准备 | 形成可直接确认的服务方案 | 依据家庭清单生成购物车、配送时段、预算与替代规则 | 真实编排 + 模拟商品数据 |
| R3 执行 | 连接外部服务并完成动作 | 用户确认后下单、支付、配送跟踪 | 仅模拟下单成功；不接真实支付/电商账号 |

这一能力不是为了把 Demo 扩展成电商应用，而是证明 AURI 具有“把现实责任转译为可执行服务动作”的 Agent 能力。未来同一机制还可以适配餐食下单、停车/充电预约、家庭物品补货、到家前智能家居准备等场景。

个性化的核心也不只体现在说话语气。更高价值的个性化是：Agent 记住用户常买品牌、家庭成员、预算上限、是否接受替代品、配送偏好和授权规则，并据此生成不同的行动方案。

行动执行：Agent 能否把“超市任务”从简单后置升级为可确认的线上采购方案，并以模拟服务调用展示完成状态。

## 2. Demo 最终交付形态

### 2.1 展示内容

六周后展示一个 3-5 分钟的多端联动 Demo：

- 用户在车外通过真实手机语音创建任务：“今天 18:10 接孩子，之后去超市。”

- Agent 生成任务图：接孩子=刚性任务，超市=弹性任务，并记录等待方、地点、时间窗和所需通勤时间。

- 演示控制台模拟企业日历/会议服务发出 meeting_overrun 事件；事件来源是模拟的，但接收、计算和状态更新是真实的。

- 在车外阶段，手机显示风险卡片，腕上设备通过黄色图标 + 一次双短震提示“17:38 前需出发”，车机保持静默。

- 控制台触发 approaching_vehicle / vehicle_mode，交互所有权从手机转移到车机；手机退到后台，腕上设备只提示“已连接驾驶模式”。

- 控制台模拟拥堵，真实风险算法计算 ETA 变为 18:28，确定会晚到 18 分钟。

- 用户在车机语音问：“我还来得及吗？”系统结合责任风险和辅助信号进入 L2 协调接管。

- Agent 给出一句现实结论：“继续加速无法明显缩短时间。”

- 多任务协同逻辑先保护接孩子任务，再生成给老师和家人的消息草稿；对于超市任务，Agent 不只后置，而是读取预设家庭清单与偏好，生成“今晚 20:00-21:00 配送”的线上购物车预览。

- 车机只呈现一个合并确认：“发送两条消息，并按预设清单模拟下单”；手机不重复弹窗，腕上设备不要求操作。涉及支付、替代商品或超预算时必须拆分为明确确认，Demo 默认使用预设预算内的模拟订单。

- 确认后，车机显示“消息已处理 / 购物车已模拟下单 / 预计 20:00-21:00 送达”，腕上设备单次柔和短震并变绿，手机记录消息、订单卡片和任务状态。

- Agent 进入 cooldown，停止主动输出；停车后手机提供完整复盘和可编辑记录。

### 2.2 展示设备

| 设备 / 端 | Demo 形态 | 是否真实开发 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手机端 | PWA / Web App，运行在真实手机浏览器 | 是 | 车外阶段的主交互端；负责任务创建、详情、权限、草稿和停车后复盘 |
| 腕上设备 | Amazfit Active 2 / Zepp OS 优先，ESP32-S3 腕表开发设备兜底 | 是 | 跨场景随行反馈；用颜色、图标、短文本和分级触觉编码提示，不承载复杂决策 |
| 车机 HMI | 横屏 Web 页面，运行在平板、大屏或电脑 | 是 | 车内阶段的唯一主交互端；展示一句结论、已处理动作和一个确认入口 |
| Agent 服务 | 本地或云端后端服务 | 是 | World State、任务图、压力分级、个性化策略、交互调度、权限与幂等 |
| 演示控制台 | Web 控制台 | 是 | 模拟会议、车辆、路况、心率、驾驶行为和可选视觉信号，并支持人设切换与流程重置 |

### 2.2.1 交付模块拆解

为了回应“到底开发什么”的问题，本轮 Demo 的开发模块建议冻结为以下七个。

| 模块 | 交付形态 | 真/模拟属性 | 主要开发内容 | 汇报时要强调的点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手机端 App / PWA | 真实手机浏览器中的 PWA 或 Web App | 真实开发 | 今日任务、语音录入、任务关系、风险卡片、消息草稿、权限、人设选择、停车后复盘 | 手机不是 Figma 图，必须能在真实手机上操作 |
| 车机 HMI | 横屏 Web 页面，投到平板/大屏 | 真实开发，车辆信号模拟 | 场景接管状态、ETA、现实结论、动作列表、单一确认入口、品牌区和安全态 | 不接真车，但车机界面真实可交互 |
| 腕上设备端 | Zepp OS 小程序或 ESP32-S3 固件/应用 | 真实开发，健康数据半真实 | 蓝/黄/红/绿状态、图标、短文本、分级震动、驾驶连接、已处理状态、可选心率趋势 | 不能只是网页动画，需要真实佩戴设备支撑 |
| Agent 后端 | 本地/云端服务 | 真实开发 | World State、任务图、压力接管模型、个性化策略、交互所有权、任务重排、消息生成和安全校验 | 这是核心开发亮点，不是页面联动脚本 |
| 语音交互 | 手机/车机麦克风 + ASR/TTS | 真实接入，标准话术兜底 | 任务创建、用户求助、确认发送、Agent 播报 | 语音是入口，不是核心创新；失败时有按钮/控制台兜底 |
| 演示控制台 | Web 控制台 | 真实开发，用于模拟环境 | 会议延迟、拥堵、ETA、心率、急刹、进入车辆、确认发送、重置 | 控制台是现场稳定性，不是“全部模拟” |
| 模拟信号服务 | 后端 mock 数据 | 模拟 | 车辆信号、路况、ETA、驾驶行为、消息发送成功 | 本轮不真上车，产品化后替换为博世车辆 API / SDK |
| 交互与 HMI 设计规范 | 可交付的 Figma / 组件与状态规范 | 真实设计交付 | 车外/车内流程、页面状态、字号与控件、触觉编码、品牌与 logo 占位、安全文案 | 第 2 周前冻结，不能等代码完成后再补 UI |

### 2.2.2 现场展示形态

建议现场采用“四屏一腕上”的展示方式：

| 展示位 | 展示内容 | 观众理解 |
| --- | --- | --- |
| 手机屏 | 用户创建任务、查看风险卡片和消息草稿 | 这是用户日常任务和权限中心 |
| 车机大屏 | 驾驶中 ETA、现实结论、接管动作、确认入口 | 这是车内安全交互主界面 |
| 腕上设备 | 震动、颜色、短文本、已处理状态 | 这是低干扰随行反馈终端 |
| 控制台屏 | 会议延迟、拥堵、进入车辆、心率等事件注入 | 这是 Demo 导演台，模拟本轮不接入的外部信号 |
| 汇报屏 / 投屏 | 讲解流程图或同步展示关键状态 | 帮助领导理解系统闭环 |

如果现场只能展示三块屏幕，优先保留：车机大屏、手机、腕上设备；控制台由演示者电脑操作，不一定投给观众。

### 2.3 真实与模拟边界

| 能力 | 本轮实现方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 手机语音创建任务 | 真实 | 可用 ASR 服务或浏览器能力识别标准话术 |
| 任务结构化 | 真实 | Agent / LLM + 规则兜底，输出标准 Task 对象 |
| 刚性/弹性任务识别 | 真实 | 接孩子为刚性，超市为弹性 |
| 腕上佩戴设备 | 真实 | 使用可开发腕上设备或开发设备 |
| 腕上状态显示 | 真实 | 蓝/黄/绿状态页或灯效 |
| 腕上震动 | 尽量真实 | 若 SDK 受限，用屏幕动画兜底，但 P0 目标是真震动 |
| 心率 / HRV / 压力 | 半真实 | 能读取则读取，不能读取则用控制台模拟 |
| 车辆进入 | 模拟 | 控制台触发 vehicle_mode |
| 路况与 ETA | 模拟为主 | 固定 ETA 变化，保证演示节奏 |
| 急刹 / 急加速 | 模拟 | 控制台注入驾驶行为信号 |
| 车机系统接入 | 不做 | 用 Web HMI 代替真实车机 |
| 方向盘按键 | 模拟 | 车机 HMI 大按钮模拟确认 |
| 真实微信/短信发送 | 不做 | 只模拟发送成功，展示消息草稿 |
| 医疗级健康判断 | 不做 | 不诊断焦虑、愤怒、疾病或疲劳医学状态 |
| 自动驾驶控制 | 不做 | Agent 不控制车辆 |
| 会议延迟信息源 | 源模拟、处理真实 | 控制台模拟日历/会议服务事件；事件接收、最晚出发时间重算和提醒分发真实 |
| 多任务协调 | 真实 | 真实执行任务分类、依赖排序、弹性任务后置、等待方识别和动作权限判断 |
| 压力等级识别 | 规则与融合真实，部分信号模拟 | 现实风险门槛和 L0-L3 分类真实；心率、驾驶行为与视觉信号可由控制台注入 |
| 个性化策略切换 | 真实 | 使用预设 profile 改变介入阈值、触觉编码和话术；不改变安全权限 |
| 车内摄像头视觉 | 本轮 P2 / 模拟 | 仅作为未来车辆侧可选辅助信号，不作为随行设备主体，也不进入 P0 依赖 |

### 2.4 “不是全部模拟”的具体支撑

这次汇报需要特别说明：我们确实会模拟车辆和外部环境，但 Demo 不是纯模拟。

真实开发的支撑包括：

- 手机端真实运行：用户能在真实手机上创建任务、查看草稿、看到状态同步。

- 腕上设备真实佩戴：设备能真实亮屏、切换状态、震动或通过固件执行反馈。

- 车机 HMI 真实交互：车机大屏能通过 WebSocket / SSE 接收状态，展示确认入口。

- Agent 状态机真实运行：任务创建、风险出现、接管、等待确认、完成恢复不是 PPT 动画。

- 确认逻辑真实运行：语音确认或车机按钮会触发同一套 confirmation_id 校验。

- 多端同步真实运行：手机、车机、腕上设备从同一份 World State 渲染，并遵循同一份 primary_surface 和输出优先级。

模拟的部分只限于本轮不接入的真实世界信号：

- 会议延迟。

- 车辆进入。

- 路况拥堵。

- ETA 变化。

- 急刹/急加速。

- 心率/压力趋势的部分输入。

电商商品、库存、价格、配送时段和下单成功结果。

- 真实消息发送成功。

汇报时可以这样解释：

我们模拟的是外部世界和第三方服务结果，不模拟产品本身。任务识别、压力接管、生活服务动作编排、订单预览、权限校验、用户确认、多端同步和腕上反馈都要真实跑通；电商库存、支付和实际下单由 mock adapter 返回可控结果。

## 3. Demo 完整流程

### 3.1 演示前置条件

演示前需要准备：

- 一台真实手机，打开手机端 PWA / Web App。

- 一块腕上设备，已运行 Demo 状态应用。

- 一块横屏大屏或平板，打开车机 HMI 页面。

- 一台电脑打开演示控制台。

- Agent 后端服务运行，三端通过 WebSocket / SSE 连接。

- ASR / TTS / LLM API Key 已配置，或已准备标准话术和按钮兜底。

演示者控制台预置以下事件：

- 创建任务。

- 会议延迟。

- 最晚出发提醒。

- 进入车辆。

- 拥堵加剧。

- 心率升高 / 压力辅助信号。

- Agent 接管。

- 用户确认发送。

- 重置 Demo。

- 一个已选定的用户交互偏好 profile；现场默认使用“低干扰型”，控制台可切换到“直接决策型”或“安抚支持型”。

- 一套已冻结的车机 HMI 组件：状态条、现实结论卡、动作列表、确认大按钮、AURI 品牌区和 Bosch/孵化项目 logo 占位区。

- 场景切换事件：off_vehicle、approaching_vehicle、driving、parked，用于决定当前唯一主交互端。

### 3.2 3-5 分钟演示脚本

| 时间 | 场景与主交互端 | 触发 / 信息来源 | Agent 真实逻辑 | 用户可见输出 | 证明点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-0:25 | 车外；手机为主、腕上为辅 | 手机语音创建任务 | ASR + Task Schema，建立刚性/弹性任务图 | 手机出现接孩子/超市任务；腕上显示“已记录” | 真实任务结构化 |
| 0:25-0:55 | 车外；手机为主 | 控制台模拟 meeting_overrun=20min | 重算最晚出发时间；风险由 L0 升至 L1 | 手机风险卡；腕上黄标 + 双短震；车机无输出 | 会议源模拟、判断与分发真实 |
| 0:55-1:20 | 接近车辆；腕上提示交接 | 控制台触发 approaching_vehicle | Interaction Orchestrator 准备交互所有权迁移 | 腕上显示“即将进入驾驶模式”；手机保留详情 | 跨设备交接准备 |
| 1:20-1:45 | 车内；车机成为主端 | vehicle_mode=true | 手机降级后台；车机加载当前任务与 ETA；腕上只回执连接 | 车机驾驶页；手机不再弹出新确认 | 唯一主交互端 |
| 1:45-2:10 | 车内；车机为主 | 控制台模拟 ETA=18:28，可注入心率趋势/急刹 | 风险算法确认晚到 18 分钟；多模态融合进入 L2 | 车机出现一句“预计晚到 18 分钟”；腕上缓慢单脉冲 | 压力分级而非单点心率判断 |
| 2:10-2:35 | 车内；语音入口 | 用户问“我还来得及吗？” | 结合用户求助、责任风险和辅助信号，启动 pressure_takeover | 车机短暂显示“正在处理现实安排” | 用户求助与主动介入合流 |
| 2:35-3:05 | 车内；车机为主 | Agent 生成动作计划 | 保护接孩子；识别等待方；生成消息；读取家庭常购清单和预算，形成在线采购 preview | 一句结论 + 消息动作 + 购物车/配送方案 + 一个确认按钮 | 从任务重排升级为服务动作编排 |
| 3:05-3:30 | 车内；车机确认 | 语音“确认处理”或大按钮 | confirmation_id 校验；执行消息 mock 与 order mock；重复确认只执行一次 | 车机显示消息已处理、订单已模拟提交和预计送达；腕上完成反馈 | 安全确认、幂等与外部服务适配器 |
| 3:30-3:50 | 车内；恢复阶段 | 动作完成 | 进入 recovery / cooldown，抑制非必要输出 | AURI：“已处理，按当前速度开即可。”之后安静 | 接管后的低干扰恢复 |
| 3:50-4:20 | 停车后；手机重新成为主端 | parked=true | 恢复手机信息所有权，生成本次调整记录 | 手机显示任务变更、消息状态和可编辑复盘 | 车内外完整闭环 |

### 3.3 Agent 关键话术

接管时建议话术：

预计会晚到 18 分钟，继续加速无法明显缩短时间。我已把超市安排后置，并准备了给老师和家人的消息，是否发送？

完成时建议话术：

已处理，老师和家人的消息已标记发送，超市顺延到接完孩子之后。按当前速度开即可。

如果联系人未配置：

消息已备好，但还未配置联系方式，本次演示中将模拟发送。是否继续？

话术原则：

- 一句结论 + 一句已做动作 + 一个确认请求。

- 不说“你很焦虑”“你很紧张”。

- 不在没有现实动作时说安慰话。

- 驾驶中一次只提一个确认。

- 需要用户确认的动作不能自动执行。

- 个性化不意味着驾驶中增加信息量。三类 profile 只改变措辞、主动介入阈值和触觉节奏，车机始终保持“一句结论 + 一个动作组 + 一个确认”。

- 直接决策型示例：“预计晚到 18 分钟。超市已后置，消息已备好。确认发送？”

- 安抚支持型示例：“时间已经来不及追回，但接送安排可以处理。我已后置超市并准备好消息，确认发送？”

- 低干扰型示例：默认不主动长播报；车机先显示结论，用户询问后再播报完整方案。

新增接管话术（购物执行版）：

预计会晚到 18 分钟。我已准备好给老师和家人的消息，并按你家常购清单生成了今晚送达的购物车，预算 186 元。是否一起处理？

确认后：消息已处理，购物订单已模拟提交，预计 20:00-21:00 送达。按当前速度开即可。

驾驶中不展示商品明细。商品替代、优惠选择、地址编辑和支付细节仅在停车后由手机端处理；车内只确认“按预设规则执行”的高层动作。

### 3.4 产品细节规划：界面与 Agent 形象

本轮 Demo 的产品细节要围绕故事线展开，不做泛功能展示。每个界面只服务于“压力源接管”这条主线。

#### 3.4.1 Agent 形象

Agent 统一使用项目名 AURI，并以“你只管开，我来处理”作为场景口号。品牌表达服务于状态识别，不采用持续占据注意力的拟人角色；重点仍是它的交互人格：

- 温和但不啰嗦。

- 先处理问题，再降低压力。

- 不主动闲聊。

- 不贴情绪标签。

- 不替用户越权执行敏感动作。

- 驾驶中只提供一个结论、一个动作和一个确认入口。

视觉上建议采用“动态光晕 + 极简状态表情 / 图标”的方式，而不是拟人 3D 角色。

| 状态 | Agent 表达 | 车机视觉 | 手机视觉 | 腕上视觉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平静 | 保持安静 | 暖色小光晕 / 已就绪 | 今日任务正常 | 绿灯或常态 |
| 风险观察 | 不语音打扰 | 黄色轻提示 | 风险卡片 | 黄灯 / 短震 |
| 接管中 | 给出结论和动作 | 蓝色接管态 + 动作列表 | 草稿生成中 | 蓝色 / 节奏震动 |
| 待确认 | 请求用户确认 | 大按钮 / 语音确认提示 | 草稿和确认状态 | 黄/蓝提示 |
| 已处理 | 最后一条恢复提示 | 绿色完成态 | 已处理记录 | 绿色 / 短震 |

#### 3.4.2 个性化人设预设

本轮不让系统在一次驾驶中“猜性格”，而是在手机初始设置中由用户主动选择交互偏好。Demo 至少实现三种 profile，控制台可即时切换以证明策略层真实生效。

| Profile | 用户偏好 | 主动介入阈值 | 腕上反馈 | 车机话术 | 不允许改变的内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接决策型 | 结论优先，不需要过程解释 | L1 可提示，L2 主动给方案 | 双短震；短文本直接给截止时间 | 短句、动词优先：“已后置 / 已备好 / 请确认” | 权限分级、确认要求、安全信息上限 |
| 安抚支持型 | 希望知道系统正在处理，并获得确定感 | L1 提示过程，L2 给结论与恢复语 | 缓慢单脉冲；显示“正在处理” | 先说明局面可处理，再给动作与确认 | 不使用情绪标签，不增加多轮对话 |
| 低干扰型 | 不希望被主动语音打断 | L1 仅腕上；L2 仅车机视觉；L3 才主动语音 | 颜色 + 单次轻震，尽量无连续震动 | 默认静默，用户询问后再播报 | 高风险责任与安全提示不能被关闭 |

后续产品化可以依据用户对“忽略、确认、重复询问、主动关闭”的历史行为逐步调整 profile，但本轮只实现显式选择和策略切换，避免伪装成已经具备成熟人格学习能力。

#### 3.4.3 手机 App 设计规划

手机端不是驾驶中主界面，它承担“车外信息中心 + 任务与权限中心 + 停车后复盘”的角色。建议本轮至少设计 6 个页面或视图：

| 页面 | 核心内容 | Demo 中出现时机 |
| --- | --- | --- |
| 今日页 | 今日任务、接孩子卡片、超市卡片、状态总览 | 开场和任务创建后 |
| 任务详情页 | 刚性/弹性标签、地点、时间、等待方 | 任务创建后可展示 |
| 风险与建议卡片 | 最晚出发时间、风险原因、Agent 建议 | 会议延迟后 |
| 消息草稿页 | 老师/家人消息草稿、发送状态、权限说明 | Agent 接管后 |
| 人设与权限页 | 选择交互偏好、联系人权限、哪些动作允许自动执行 | 演示前设置或现场切换 profile |
| 停车后复盘页 | 本次任务调整、消息发送状态、可编辑记录 | parked 后重新成为主交互端 |

手机端要真实运行在手机上，但不需要做完整 App Store / APK 发布。本轮建议 PWA / Web App。

#### 3.4.4 车机 HMI 设计规划

车机 HMI 是驾驶中的唯一主展示界面，应遵循“可扫视、一次一事、语音优先、大控件、状态连续”的原则。公开的博世智能座舱与车载 HMI 资料强调跨日历/通信/云服务的主动协同和清晰易操作；本轮把这些原则转化为可开发的页面状态，而不是复制任何专有界面。

本轮车机页只需要一个驾驶页，分为五个区域：

| 区域 | 内容 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 路线/ETA 区 | 目的地、当前 ETA、预计晚到分钟数 | 可用伪地图或简化路线，不做真实导航 |
| Agent 状态区 | 平静、风险、接管中、已处理 | 用颜色和短文案，不放长解释 |
| 现实结论区 | “继续加速无法明显缩短时间” | 只展示一句核心判断 |
| 动作列表区 | 超市已顺延、老师消息已生成、家人消息已生成 | 用勾选项表达 Agent 已处理 |
| 确认入口 | “确认发送”大按钮 + 语音确认提示 | 按钮要大，作为方向盘键/车机键模拟 |
| 场景与品牌区 | AURI 状态、当前主交互端、Bosch/孵化项目 logo 占位 | 固定安全区；正式 logo 使用需获得品牌素材和审批 |
| 高负荷保护态 | 只保留晚到结论和确认按钮，隐藏解释性内容 | L3 时自动压缩界面，避免信息继续累积 |

车机 HMI 不做：

- 长文本输入。

- 多选项复杂决策。

- 完整地图导航。

- 真实车控。

- 多轮聊天窗口。

- 同一时间显示多个弹窗或多个并列确认。

- 驾驶中展示 profile 设置、消息全文或完整任务关系。

#### 3.4.5 腕上设备界面规划

腕上设备不承担复杂交互。它的价值不是“再做一个通知屏”，而是通过状态连续性和分级触觉编码，让用户在不看手机、不持续看车机的情况下感知 AURI 已记录、已接管和已完成。

本轮腕上设备至少实现四个状态：

| 状态 | 显示内容 | 颜色 / 图标 | 触觉编码 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常态 / 已记录 | “任务已记录” | 蓝色小点 / 对勾 | 不震动或一次极轻短震 | 确认腕上设备参与，但不制造提醒疲劳 |
| L1 风险观察 | “17:38 前需出发” | 黄色时钟 | 双短震，仅一次 | 提示时间窗口被压缩，仍不语音打扰 |
| 场景交接 | “驾驶模式已连接” | 蓝色车标 | 一次中等短震 | 让用户知道交互已转移到车机 |
| L2 接管处理中 | “正在处理安排” | 蓝色环形进度 | 一个缓慢脉冲，不循环 | 提供过程确定感，不要求用户操作 |
| L3 高负荷保护 | “看前方，安排处理中” | 红/橙色简洁图标 | 强度更明确的三拍，最多一次 | 辅助收敛注意力，不连续报警 |
| 已处理 / 恢复 | “已处理” | 绿色对勾 | 一次柔和短震 | 闭环确认，随后恢复安静 |

可选增强：

- 显示心率或心率趋势，但不作为医疗判断。

- 支持一个物理按键或触控作为兜底确认/下一步切换。

不建议本轮做：

- 腕上语音输入。

- 腕上完整任务编辑。

- 腕上长消息阅读。

- 腕上导航。

### 3.5 输出调度与交互入口

| 场景阶段 | 唯一主交互端 | 辅助端 | 允许输出 | 禁止输出 / 抑制规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车外准备 | 手机 | 腕上设备 | 手机展示详情和可编辑建议；腕上仅颜色/短文本/一次触觉 | 车机不提前弹出；同一风险不在手机和腕上重复要求确认 |
| 接近车辆 | 手机逐步让渡给车机 | 腕上设备 | 腕上提示“驾驶模式即将连接”；手机保留未读详情 | 不在交接瞬间播报长语音；不要求用户在腕上确认 |
| 驾驶中 | 车机 HMI + 车机语音 | 腕上设备只做低干扰回执 | 一句现实结论、一个动作组、一个确认；腕上只显示状态 | 手机退到后台；不同时出现多个确认入口；不展示长草稿 |
| 高负荷保护 | 车机 HMI | 腕上设备 | 只保留 P0 责任/安全信息和 P1 确认；非必要内容延迟 | 抑制解释、推荐、陪聊、非当前任务提醒和连续震动 |
| 停车后 | 手机 | 腕上设备静默 | 完整记录、草稿编辑、profile 与权限调整 | 车机不继续占用主界面；不自动重复已完成提醒 |

汇报口径：

语音是自然入口，车机按钮是安全兜底，腕上设备主要做低干扰反馈。我们不会把所有交互都塞到手环里，也不会让用户在驾驶中看复杂手机页面。

交互入口并不是越多越好。本轮采用三个约束：

- 唯一主交互端：任一时刻只有一个设备拥有“要求用户注意或确认”的权限。

- 输出预算：驾驶中最多同时保留 1 条结论、3 项已处理动作和 1 个确认入口。

- 跨端去重：每次输出包含 owner_surface、message_id 和 expires_at；其他端收到同一消息只做状态渲染，不再次提示。

语音是驾驶中首选输入，车机大按钮是安全兜底；腕上设备默认不承担主动输入，避免出现“手机、车机、手表都能点，但用户不知道该看哪里”的问题。

### 3.6 车内 / 车外场景切换逻辑

场景切换不是简单换页面，而是交互所有权、输出强度和可用操作集合的切换。Demo 用控制台触发车辆状态，但切换规则、状态同步和端侧抑制必须真实运行。

| Scene State | 触发条件（Demo） | 主交互端 | 手机 | 腕上设备 | 车机 HMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| off_vehicle | 默认 / parked 后 | 手机 | 完整任务、编辑、权限、草稿 | 随行状态和轻提示 | 静默待机 |
| approaching_vehicle | 控制台触发接近车辆 / BLE 连接模拟 | 手机→车机交接 | 停止新弹窗，保存未完成上下文 | 提示即将进入驾驶模式 | 预加载当前任务和 ETA |
| driving | vehicle_mode=true | 车机 | 后台记录，不要求操作 | 颜色/触觉回执，不显示长信息 | 唯一确认入口和语音输出 |
| high_load_driving | L3 + driving | 车机保护态 | 所有非必要输出延迟 | 一次明确触觉后静默 | 只保留结论和确认 |
| parked | vehicle_mode=false / 速度归零模拟 | 手机 | 恢复详情、复盘和编辑 | 显示完成状态后静默 | 结束卡片或返回待机 |

切换必须满足两个技术条件：一是状态迁移后 1 秒内三端对 primary_surface 达成一致；二是旧主端的未过期确认入口必须立即失效或只读，防止重复执行。

### 3.7 HMI 与品牌设计前置冻结

界面不能等软硬件完成后再“补皮肤”。第 2 周开始前应交付一份可供前端直接实现的 HMI 状态规范，并预留博世/孵化项目品牌素材位置。正式 logo 只使用获批资产；审批前使用等尺寸占位，不自行临摹或变形。

| 冻结项 | 具体交付 | 开发用途 | 最晚时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息架构 | 车外、交接、驾驶、保护、完成、停车后六类状态流 | 前后端共同确定状态字段和页面切换 | 第 1 周末 |
| 车机组件 | ETA 区、状态区、结论卡、动作列表、确认按钮、品牌区 | 前端组件化，不按演示脚本逐屏硬编码 | 第 2 周第 1 天 |
| 视觉 Token | 字号层级、间距、圆角、明暗模式、状态颜色与图标 | 保证大屏可读、不同页面一致 | 第 2 周第 1 天 |
| 交互限制 | 驾驶中点击次数、可见文本长度、确认数量、超时和禁用状态 | 形成可验收的驾驶态约束 | 第 2 周第 2 天 |
| 触觉规范 | 双短震、单脉冲、三拍、柔和完成震的定义与使用条件 | 腕上开发直接按状态映射实现 | 第 2 周第 2 天 |
| 品牌素材 | AURI 标识、口号、Bosch/项目 logo 占位、免责声明 | 避免联调后反复改布局 | 第 2 周内 |

设计检查口径：驾驶优先、可扫视、一屏一事、语音前置、大触控目标、状态连续。公开的 Bosch cockpit/HMI 和 Android for Cars 资料可作为原则参考，但具体视觉需服从项目品牌审批和实际屏幕尺寸。

### 3.8 Fancy 接管终点：个性化生活服务卡片

为了让汇报更具想象力，Demo 在“消息协调”之后增加一个可视化的生活服务动作：AURI 将原本的超市任务转换为线上采购，并展示它如何使用长期偏好完成方案生成。

| 步骤 | 真实开发逻辑 | 用户界面 | 本轮模拟边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 识别可替代任务 | 判断“去超市”是可被线上服务替代的弹性任务 | 车机动作列表显示“可转为送货到家” | 任务判断真实 |
| 2. 读取个性化偏好 | 读取常购清单、品牌、预算、地址、配送时段、替代品规则 | 手机端可查看 Profile 与家庭清单 | 偏好数据使用本地预设 JSON |
| 3. 生成服务方案 | Action Orchestrator 生成 order_preview 和风险级别 | 车机只显示商品数量、总价、送达时段；手机显示明细 | 商品、价格和库存由 mock catalog 提供 |
| 4. 请求一次确认 | 权限层判断预算内、无敏感替代，可与消息动作合并确认 | 车机大按钮“确认处理”或语音确认 | 不真实支付 |
| 5. 模拟执行与跟踪 | Service Adapter 返回 order_id、status、delivery_window | 三端显示已处理；手机出现订单卡片 | 模拟下单成功与配送状态 |

推荐预置两个 Profile 形成明显差异：

效率型用户：默认选择历史常购品牌，预算内允许同规格替代，优先最快配送，车机只播报总价和时间。

品质型用户：不接受品牌替代，优先固定门店和高品质商品，超预算或缺货时只生成购物车，不自动进入模拟下单。

## 4. 预期实现功能

### 4.1 Agent 与后端功能

| 功能 | 优先级 | 实现方式 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASR 语音输入 | P0 | 调用 ASR 服务 / 浏览器语音能力 | 标准话术可稳定识别 |
| TTS 语音播报 | P0 | 浏览器 TTS 或云 TTS | Agent 关键话术可播报 |
| 任务结构化 | P0 | LLM + 规则兜底 | 输出标准 Task 对象 |
| 刚性/弹性识别 | P0 | Agent 判断 + 规则兜底 | 接孩子=刚性，超市=弹性 |
| 最晚出发时间计算 | P0 | 简单函数 | 能显示“17:38 前需出发” |
| ETA 偏差判断 | P0 | 控制台注入 ETA + 函数计算 | 能计算晚到 18 分钟 |
| 压力接管状态机 | P0 | 后端真实开发 | 状态按脚本稳定流转 |
| 消息草稿生成 | P0 | LLM + 模板 | 生成老师/家人两类消息 |
| 权限校验 | P0 | 安全校验层 | 未确认不执行中高风险动作 |
| 幂等确认 | P0 | confirmation_id | 语音和按钮同时确认也只执行一次 |
| 多端广播 | P0 | WebSocket / SSE | 手机、车机、腕上设备状态一致 |
| 演示控制台 | P0 | Web 控制台 | 一键推进、重置、兜底确认 |
| 长期记忆 | P1 | 本地 JSON | 展示联系人/默认规则即可 |
| 飞书日历读取 | P1/P2 | CLI 或后续 API | 本轮可作为增强，不阻塞主 Demo |
| 压力等级融合 | P0 | 规则评分 + 状态机；LLM 只做语义辅助 | 同一输入 10 次得到一致 L0-L3 结果 |
| 个性化策略层 | P0 | profile 配置决定阈值、措辞、触觉策略 | 三类 profile 切换后输出差异可观察 |
| 交互所有权调度 | P0 | Interaction Orchestrator + primary_surface | 车内外切换后只有一个主确认端 |
| 输出优先级与去重 | P0 | priority、message_id、expires_at、suppression | 同一事件不在三端重复弹出 |
| 生活服务动作编排 | P0 | Action Orchestrator + Profile + mock catalog | 生成稳定的 order_preview 和服务动作计划 |
| 模拟服务执行 | P0 | Service Adapter + confirmation_id | 确认后只创建一次 order_id，并广播完成状态 |

### 4.2 手机端功能

| 功能 | 优先级 | 说明 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 今日任务页 | P0 | 显示接孩子、超市、会议等任务 | 数据来自后端 |
| 语音录入入口 | P0 | 创建任务 | 标准话术可创建任务 |
| 任务卡片 | P0 | 区分刚性/弹性 | 接孩子和超市展示不同状态 |
| 风险提醒卡片 | P0 | 显示最晚出发时间 | 会议延迟后出现 |
| 消息草稿页 | P0 | 展示给老师/家人的草稿 | Agent 生成后可读 |
| 确认状态 | P0 | 显示已确认/已发送 | 与车机一致 |
| 手环连接状态 | P0 | 显示腕上设备已连接 | 真实连接或模拟连接均可 |
| 权限/联系人页 | P1 | 展示联系人和授权规则 | 可展示即可 |
| 人设与权限设置 | P0 | 选择 profile 和动作授权 | 切换后后端策略实时生效 |
| 停车后复盘 | P1 | 展示本次重排、消息和状态变化 | parked 后可查看且不影响驾驶主流程 |

### 4.3 车机 HMI 功能

| 功能 | 优先级 | 说明 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 横屏驾驶页 | P0 | 用平板/大屏模拟车机 | 页面稳定运行 |
| ETA 展示 | P0 | 正常 ETA → 晚到 18 分钟 | 控制台触发后变化 |
| 现实结论 | P0 | “继续加速无法明显缩短时间” | 一句话清楚显示 |
| Agent 动作列表 | P0 | 超市顺延、消息生成 | 逐步出现 |
| 确认入口 | P0 | 语音确认 + 大按钮兜底 | 可完成闭环 |
| 完成反馈 | P0 | 已发送、已处理、按当前速度即可 | 三端同步 |
| 方向盘按键模拟 | P0 | 用按钮模拟 | 语音失败可兜底 |
| 场景接管 | P0 | vehicle_mode 后成为唯一主交互端 | 手机确认入口同步失效 |
| 高负荷保护态 | P0 | L3 时压缩为结论 + 单确认 | 非必要模块被抑制 |
| 品牌与安全区 | P0 | AURI + logo 占位 + 状态提示 | 替换正式素材不需要重做布局 |

### 4.4 腕上设备功能

| 功能 | 优先级 | 说明 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腕上 App 启动 | P0 | 显示 Demo 初始页 | 可在真设备运行 |
| 状态显示 | P0 | 蓝/黄/绿三态 | 后端事件可控制 |
| 震动提醒 | P0 | 风险时短震或轻震 | 会议延迟后可感知 |
| 风险文字 | P0 | 如“17:38 前需出发” | 小屏可读 |
| 驾驶连接 | P0 | 显示“驾驶模式已连接” | 进入车辆后切换 |
| 已处理状态 | P0 | 绿色 / 已处理 | 确认后切换 |
| 心率显示 | P1 | 能读则读，不能读则 mock | 不阻塞主流程 |
| 与手机/后端通信 | P0 | 接收状态变化 | 能被手机或后端推状态 |
| 分级触觉编码 | P0 | 风险、交接、处理中、完成使用不同触觉 | 用户能通过演示区分四类状态 |
| Profile 策略 | P0 | 低干扰/直接/支持型采用不同触觉与短文本 | 切换 profile 后映射变化 |

### 4.5 演示控制台功能

控制台是现场稳定性的核心，不是可选项。

| 按钮 | 触发效果 |
| --- | --- |
| 创建任务 | 手机显示接孩子和超市任务 |
| 会议延迟 | 手机出现风险，腕上设备变黄 |
| 进入车辆 | 车机进入驾驶模式 |
| 触发拥堵 | ETA 变为 18:28，显示晚到 18 分钟 |
| 压力辅助信号 | 心率升高 / 急刹 / 驾驶行为异常 |
| Agent 接管 | 显示任务重排和消息草稿 |
| 确认发送 | 三端显示已处理 |
| 重置 Demo | 回到初始状态 |
| 切换用户 profile | 改变介入阈值、触觉策略和 Agent 话术 |
| 视觉压力辅助信号 | 模拟车内摄像头输出的 attention / facial_tension 特征，不传原始视频 |
| 场景交接 | 触发 approaching_vehicle、driving、parked 并验证主交互端切换 |
| 线上采购/生活服务 | 本地偏好 + mock catalog / service adapter |

### 4.6 功能开发细节：真实、显示与模拟边界

为避免“页面都做了，但核心逻辑仍是演示者手动推进”的问题，本轮按四类属性验收：真实开发、真实处理/模拟来源、仅界面显示、产品路线预留。

| 功能 | 信息来源 | 本轮属性 | 真实开发内容 | 明确不做 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议延迟 | 控制台模拟企业日历/会议系统事件 | 来源模拟、处理真实 | 事件接收、时间窗重算、L1 提醒、跨端分发 | 不接真实企业账号，不抓取真实会议音视频 |
| ETA 与拥堵 | 控制台固定 ETA；可选地图 API | 来源模拟为主、计算真实 | 延迟分钟数、刚性任务冲突和介入级别计算 | 不做完整导航与实时路径规划 |
| 多任务协调 | 任务图与用户规则 | 真实开发 | 刚性/弹性识别、依赖排序、自动后置、等待方和权限判断 | 不做任意复杂日程的完全泛化 |
| 腕上心率趋势 | 真机可读则读取，否则控制台 | 半真实 | 趋势归一化、置信度和辅助证据融合 | 不做医学焦虑诊断或单次阈值贴标签 |
| 车内视觉 | 控制台模拟 DMS/摄像头特征 | P2 预留 | 定义 attention、facial_tension 等结构化字段和隐私边界 | 不开发摄像头模型，不保存人脸或原始视频 |
| 压力等级 | 责任风险 + 用户表达 + 辅助信号 | 真实开发 | L0-L3 规则、迟滞、冷却、升级和恢复 | 不让 LLM 自由决定安全级别 |
| 个性化人设 | 手机选择 / 控制台切换 | 真实开发 | 阈值、话术和触觉映射切换 | 不声称已自动学习用户性格 |
| 消息处理 | LLM + 模板 | 草稿真实、发送模拟 | 两类角色草稿、权限、确认 ID、幂等和状态记录 | 不真实发送微信/短信 |
| 车内外切换 | 控制台车辆状态 | 来源模拟、调度真实 | primary_surface、旧入口失效、三端同步 | 不接真实车门、点火或车速 CAN 信号 |

### 4.7 生活服务动作编排功能

| 功能 | 优先级 | 实现方式 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可替代任务识别 | P0 | 规则 + Task capability 标签 | “去超市”稳定映射为 grocery_delivery 能力 |
| 家庭偏好读取 | P0 | 本地 Profile JSON | 可读取常购清单、品牌、预算、地址、时间窗和替代规则 |
| 订单预览生成 | P0 | Action Orchestrator + mock catalog | 生成结构化 order_preview，包含商品数、总价、配送时间和风险标记 |
| 动作合并确认 | P0 | Permission Engine | 预算内、低风险动作可与消息发送合并为一次确认；高风险必须拆分 |
| 模拟下单适配器 | P0 | Mock Service Adapter | 确认后返回唯一 order_id，重复确认不重复创建订单 |
| 订单状态卡片 | P0 | 手机 UI + 多端状态 | 手机显示明细，车机只显示摘要，腕上只显示完成状态 |
| 服务能力注册表 | P1 | Capability Registry | 可扩展 grocery、meal、parking、charging、smart_home 等 adapter |
| 真实平台接入 | P2/产品化 | 第三方 API / OAuth / 支付 | 本轮不实现，只定义接口和授权边界 |

## 5. 技术方案与可行性

### 5.1 总体架构

本轮技术架构采用“Agent 云脑 + 三端渲染器”的设计。

核心原则：

- Agent 后端维护唯一的 World State，并维护 scene_state、primary_surface、stress_assessment 和 user_profile。

- 手机、车机、腕上设备都不直接修改状态，只上传事件。

- 所有端通过统一接口 POST /v1/event 上报事件。

- Agent 更新 World State 后，通过 WebSocket / SSE 广播给三端。

- 三端只负责渲染自己需要的字段。

- 安全校验层负责阻止越权动作和重复执行。

简化数据流：

手机 / 车机 / 腕上设备 / 控制台
        |
        | POST /v1/event
        v
Agent 后端
  - World State
  - 任务解析
  - 风险判断
  - 状态机
  - 安全校验
  - 消息生成
        |
        | WebSocket / SSE 广播
        v
手机 UI / 车机 HMI / 腕上设备状态

在原有 Agent 后端中增加三个核心模块：

- Perception Fusion：将责任风险、用户表达、腕上趋势、驾驶行为和可选视觉特征整理为可解释的 stress_assessment。

- Interaction Orchestrator：维护 scene_state 和 primary_surface，决定哪个端可以提示、播报或请求确认。

- Profile Policy：读取用户显式选择的 profile，只调整介入阈值、话术和触觉映射，不改变权限和安全规则。

### 5.2 核心对象

第一周需要冻结以下对象。

任务对象：

{
  "id": "task_pickup_child",
  "title": "接孩子",
  "time": "18:10",
  "location": "阳光小学",
  "type": "rigid",
  "priority": "high",
  "adjustable": false,
  "waiting_party": ["老师", "家人"]
}

设备状态：

{
  "bracelet_state": "warning",
  "bracelet_text": "17:38 前需出发",
  "vibration": true,
  "heart_rate": 105,
  "vehicle_mode": false
}

演示状态：

{
  "stage": "traffic_delay",
  "eta": "18:28",
  "delay_minutes": 18,
  "stress_level": "high",
  "agent_mode": "pressure_takeover",
  "confirmation_required": true
}

Agent 动作：

{
  "actions": [
    {
      "type": "reschedule",
      "target": "超市采购",
      "new_time": "19:30",
      "requires_confirmation": false
    },
    {
      "type": "draft_message",
      "target": "老师",
      "requires_confirmation": true
    }
  ]
}

场景与交互所有权：

{

"scene_state": "driving",

"primary_surface": "vehicle_hmi",

"suppressed_surfaces": ["phone"],

"active_message_id": "msg_takeover_001",

"expires_at": "18:30:00"

}

压力评估：

{

"responsibility_risk": "confirmed_delay",

"supporting_signals": ["user_query", "heart_rate_trend", "hard_brake"],

"stress_level": "L2",

"confidence": 0.86,

"reason_codes": ["RIGID_TASK", "ETA_OVERDUE", "USER_HELP_REQUEST"]

}

用户交互偏好：

{

"profile": "low_interruption",

"proactive_voice_threshold": "L3",

"watch_haptic_mode": "minimal",

"tone": "direct_calm"

}

### 5.3 Agent 状态机

Demo 后端至少支持以下状态：

| 状态 | 含义 | 主交互端 / 输出规则 |
| --- | --- | --- |
| off_vehicle_idle | 车外常态，任务已创建或等待事件 | 手机主端；腕上只做随行状态 |
| pre_departure_warning | 会议延迟压缩最晚出发时间，L1 | 手机风险卡 + 腕上一次双短震；车机静默 |
| handover_to_vehicle | 接近车辆，准备切换交互所有权 | 手机停止新确认；腕上提示连接；车机预加载 |
| vehicle_observation | 进入驾驶，责任风险尚未确认 | 车机成为主端；手机后台；腕上低干扰 |
| takeover_L1 | 轻度风险观察 | 只做腕上/视觉提示，不主动长语音 |
| takeover_L2 | 确定失约或用户求助，需要协调 | 车机一句结论 + 动作组 + 单确认 |
| takeover_L3 | 现实风险叠加多项高负荷信号 | 启用高负荷保护态，抑制非必要输出 |
| waiting_confirmation | 中高风险动作等待授权 | 仅当前主端可确认，其他端只读 |
| action_completed | 任务重排和消息状态完成 | 车机/腕上简短完成反馈 |
| cooldown | 完成后冷却，避免重复提醒 | 除新 P0 事件外保持安静 |
| parked_review | 停车后恢复完整信息 | 手机成为主端，展示复盘与编辑 |
| service_prepared | 消息与生活服务方案已生成，等待一次确认 | 车机展示摘要；手机保存完整明细；腕上只读 |
| service_executed | 模拟服务调用完成并返回 order_id / delivery_window | 车机完成摘要；腕上完成反馈；手机订单卡片可追踪 |

这个状态机是真实开发内容。控制台只是注入外部事件，不替 Agent 做判断。

### 5.4 LLM、规则、算法、API 的分工

不是所有能力都交给大模型。

| 实现方式 | 负责内容 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| LLM / Agent 推理 | 局势理解、刚性责任判断、介入决策、消息生成、话术生成 | 需要综合语义和上下文 |
| 规则 | 确认 ID 幂等、越权拦截、动作权限分级 | 明确布尔判断，必须可控 |
| 简单算法 | ETA 偏差、最晚出发时间、延迟分钟数 | 数学计算，不让 LLM 算 |
| 外部 API | ASR、TTS、可选高德 ETA、可选飞书日历 | 成熟服务直接调用 |
| 本地存储 | 联系人、长期记忆、草稿、确认记录 | Demo 数据量小，不需要复杂数据库 |
| 控制台模拟 | 会议延迟、拥堵、心率变化、驾驶行为 | 保证现场节奏稳定 |
| 评分与融合规则 | 责任风险门槛、L0-L3 分级、迟滞、冷却、置信度 | 需要稳定、可解释和可复现 |
| 交互调度器 | 主交互端、消息优先级、跨端去重、旧确认失效 | 防止多端同时争夺注意力 |
| Profile 配置 | 介入阈值、话术模板、触觉映射 | 实现个性化但不破坏安全一致性 |

### 5.5 技术可行性判断

| 模块 | 可行性 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 手机端 PWA | 高 | Web 技术栈成熟，可在真实手机浏览器运行 |
| 车机 HMI Web | 高 | 横屏页面 + WebSocket 同步即可 |
| Agent 状态机 | 高 | 状态有限，流程明确 |
| 任务解析 | 中高 | 标准话术可稳定处理，复杂自然语言可后续增强 |
| 消息草稿生成 | 高 | LLM + 模板可控 |
| 权限校验 | 高 | 规则层实现，必须在 Agent 输出后拦截 |
| 多端同步 | 高 | WebSocket / SSE 成熟 |
| ASR/TTS | 中高 | 调成熟 API；现场需准备按钮和文本兜底 |
| Zepp OS 腕上开发 | 中 | 文档相对清晰，但必须实机验证安装、通信和 API |
| ESP32-S3 腕表兜底 | 高 | 可控性强，可保证状态显示、震动和本地触发 |
| 心率/HRV 读取 | 中低 | 能读则读，不能作为主链路依赖 |
| 真实车辆接入 | 本轮不做 | 用控制台模拟信号，产品化后再接博世 API / SDK |

### 5.6 安全与边界

本轮必须坚持以下边界：

- 不依据单次心率、单次急刹判断用户“焦虑”。

- 只在“现实风险确认 + 至少一个辅助信号”时主动介入。

- 不说情绪标签，不做医疗判断。

- 低风险动作可以自动执行，例如后置超市。

- 中风险动作需要简单确认，例如通知家人晚到。

- 高风险动作必须明确确认，例如联系老师、共享位置、改变接送人。

- 用户不确认就不执行。

- 车机端驾驶中只展示一个判断和一个确认入口。

- Agent 不直接控制车辆，未来产品化也要由车机 HMI 作为安全网关。

- 车内摄像头只作为未来产品化的可选车辆侧信号，本轮控制台只注入结构化特征，不采集、不上传、不保存原始人脸视频。

- 用户 profile 必须显式选择或可随时恢复默认，不能根据一次心率或一次驾驶行为推断“性格”。

- 压力等级升级需满足现实责任风险门槛；单次心率升高、单次表情或单次急刹不能独立触发 L2/L3。

- 完成动作后进入 cooldown，同一风险在设定时间内不得跨端重复提醒。

### 5.7 技术输入与输出清单

#### 5.7.1 输入清单

Agent 的输入不应是一堆原始数据直接喂给大模型，而应先被整理成结构化 World State。

| 输入类别 | 输入项 | 来源 | 本轮真实/模拟 | 是否 P0 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户任务 | “18:10 接孩子，之后去超市” | 手机语音 / 文本 | 真实 | P0 | 生成刚性任务和弹性任务 |
| 用户求助 | “我还来得及吗？” | 车机/手机语音 | 真实 | P0 | 触发接管分析 |
| 用户确认 | “确认发送” / 车机按钮 | 车机/手机 | 真实 | P0 | 执行草稿发送模拟 |
| 日程任务 | 接孩子、超市、会议 | 语音创建 / 控制台注入 / 可选飞书 | 半真实 | P0 | 判断责任和冲突 |
| 路况 ETA | 当前 ETA、延迟分钟数 | 控制台 mock / 可选地图 API | 模拟为主 | P0 | 判断是否会失约 |
| 车辆状态 | parked / driving / off | 控制台 | 模拟 | P0 | 决定车机 HMI 是否进入驾驶态 |
| 驾驶行为 | 急刹、急加速、变道频次 | 控制台 | 模拟 | P1 | 作为压力介入辅助信号 |
| 腕上状态 | 心率趋势、佩戴状态、震动反馈状态 | 腕上设备 / 控制台 | 半真实 | P0/P1 | 辅助判断和反馈 |
| 联系人 | 老师、家人、联系方式 | 本地 JSON / 手机设置页 | 半真实 | P0 | 生成消息草稿，判断是否能模拟发送 |
| 权限规则 | 哪些动作需确认 | 后端配置 | 真实 | P0 | 防止越权执行 |
| 场景状态 | off_vehicle / approaching_vehicle / driving / parked | 控制台 / 未来车辆连接 | 模拟来源、真实处理 | P0 | 决定唯一主交互端和可用操作 |
| 用户 profile | 直接决策 / 安抚支持 / 低干扰 | 手机设置 / 控制台 | 真实 | P0 | 改变阈值、话术和触觉映射 |
| 用户语言状态 | 主动求助、重复询问、语速/关键词特征 | ASR 文本与可选音频特征 | 真实文本、特征可简化 | P0/P1 | 作为压力辅助证据，不做诊断 |
| 车内视觉特征 | attention、gaze_off_road、facial_tension | 控制台模拟 / 未来 DMS | 模拟 | P2 | 仅辅助 L3，不进入 P0 依赖 |

本轮压力判断的最小输入组合：

刚性任务 + 当前时间/ETA 偏差 + 用户求助或辅助信号

其中刚性任务和 ETA 偏差是主判断依据，心率/急刹/语气只做辅助，不作为单点依据。

#### 5.7.2 腕上设备输入要求

腕上设备需要的不是“全套健康诊断”，而是能支撑 Agent 判断和反馈闭环的最小能力。

| 能力 | 是否必须 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 可佩戴形态 | 必须 | 观众必须看到它不是手机通知，而是随身设备 |
| 自研应用/固件可安装 | 必须 | 能显示状态、接收后端状态、控制震动 |
| 屏幕或灯效 | 必须 | 至少显示蓝/黄/绿三态 |
| 震动马达 | 必须 | 驾驶场景低干扰提醒的核心 |
| 与手机/后端通信 | 必须 | 通过 Zepp Side Service、BLE、Wi-Fi 或手机网关实现 |
| 备用按键/触控 | 建议 | 用于现场兜底切换状态或确认 |
| 心率 | 期望 | 能读则读，不能读则 mock |
| HRV | 不作为主链路 | 不稳定或无 API 时直接模拟 |
| 睡眠 / 疲劳 | P1 | 可作为上车前上下文，不阻塞 Demo |
| 血氧 / 压力 | P1 | 可展示但不做诊断 |
| 加速度 | P1 | 可用于佩戴/动作辅助，不进入主判断链路 |
| 麦克风 / GPS / 蜂窝 | 非必须 | 语音、定位和通信优先交给手机/车机 |

#### 5.7.3 输出清单

| 输出类别 | 输出到哪里 | 内容 | 本轮完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手机 UI | 手机端 | 任务卡片、风险卡片、消息草稿、确认状态 | 随状态变化实时刷新 |
| 车机 HMI | 车机大屏 | ETA、晚到分钟数、现实结论、动作列表、确认按钮 | 驾驶阶段成为主展示界面 |
| 腕上反馈 | 腕上设备 | 颜色、短文本、震动模式 | 风险/接管/完成三态可感知 |
| 语音播报 | 车机/手机 | Agent 结论、动作、确认请求、完成提示 | 短句、可听清、不啰嗦 |
| 消息草稿 | 手机/车机 | 给老师和家人的消息 | 角色语气区分，用户确认前不发送 |
| 事件日志 | 控制台 | 每一步状态和事件 | 便于现场调试和复盘 |
| 安全校验结果 | 后端 | 是否需要确认、是否拦截越权、是否重复确认 | 防止 Agent 越权 |
| 交互所有权 | 三端 | primary_surface、suppressed_surface、active_message_id | 任一时刻只有一个主提示/确认端 |
| 分级触觉 | 腕上设备 | 风险、交接、处理中、完成四类编码 | 一次性、可区分、不连续轰炸 |
| 输出抑制 | 后端 / 三端 | 优先级、过期时间、冷却状态 | L3 和 cooldown 时非必要信息不显示 |

### 5.8 核心开发亮点：压力源接管引擎

上次评审提到基础功能开发意义有限，这点是对的。语音识别、页面展示、WebSocket 同步都不是产品的真正亮点，它们是必要支撑。核心亮点应定义为：

压力源接管引擎：把刚性责任、时间风险、用户状态和可执行协调动作组合起来，判断何时介入、介入多深、做什么、说什么、哪些必须确认，并把结果同步到手机、车机和腕上设备。

建议把核心开发拆成七个真正有差异化的能力：

| 核心能力 | 具体开发内容 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- |
| 责任风险识别 | 刚性/弹性任务、最晚出发、ETA 偏差、等待方和依赖关系 | 区分普通提醒和现实责任失约 |
| 压力分级 | 现实风险门槛 + 多模态辅助证据 + L0-L3 + 迟滞/冷却 | 避免单次心率或表情触发错误接管 |
| 多任务协同 | 先保护刚性任务，再调整弹性任务，最后准备等待方沟通 | 证明 Agent 真正在处理压力源 |
| 个性化策略 | 显式 profile、阈值、话术和触觉映射 | 在不增加驾驶负担的前提下适配用户偏好 |
| 交互所有权 | 车外手机、车内 HMI、腕上低干扰接力；跨端去重 | 防止多入口和多输出造成新的认知负担 |
| 权限与确认 | 动作风险分级、confirmation_id、幂等、旧入口失效 | 避免越权和重复执行 |
| 低干扰恢复 | 完成提示、状态变绿、cooldown 和停车后复盘 | 接管完成后真正恢复安静 |
| 生活服务动作编排 | 任务能力匹配、Profile 读取、订单预览、Service Adapter 和状态跟踪 | 把“建议”推进为“可确认并可执行的现实动作” |

Demo 中要重点展示的不是“识别语音成功”，而是这四个判断：

- 为什么接孩子是刚性任务，超市是弹性任务？

- 为什么当前已经不是“提醒一下”而是“需要接管”？

- 为什么 Agent 可以自动后置超市，但不能自动联系老师？

- 为什么处理完以后要降低打扰，而不是继续聊天？

这部分才是产品和普通车机语音助手、日历提醒、导航播报的差异。

#### 5.8.1 L0-L3 压力接管模型

本项目使用“压力接管等级”而不是“焦虑诊断”。等级由现实责任风险决定是否允许介入，辅助信号只决定介入强度；这样既能回应多模态识别需求，又避免把健康数据变成医学结论。

| 等级 | 现实条件 | 辅助证据 | 处理策略 | 输出端与形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 常态 | 无刚性任务冲突，时间窗充足 | 无要求 | 保持安静，只维护状态 | 手机正常任务页；腕上常态；车机无提示 |
| L1 观察 | 最晚出发时间被压缩，但尚未确定失约 | 任一辅助信号可提高置信度，但非必需 | 提示截止时间，不重排、不主动联系 | 车外手机风险卡 + 腕上双短震；驾驶中仅车机轻提示 |
| L2 协调接管 | ETA 已突破刚性任务时间窗，或用户明确求助 | 用户求助 / 心率趋势 / 驾驶异常中至少一项 | 重排弹性任务、生成沟通草稿、请求一次确认 | 车机一句结论 + 动作组 + 单确认；腕上处理中状态 |
| L3 高负荷保护 | 明确责任风险且短时间内无法挽回 | 至少两类独立辅助信号，如持续心率上升 + 多次急刹，或用户反复询问 + 可选视觉注意力下降 | 压缩界面、抑制非必要输出、优先完成可执行协调；敏感动作仍需确认 | 车机保护态；腕上一次明确触觉；手机完全退让 |
| Recovery 恢复 | 动作完成或风险解除 | 趋势回落不是必要条件 | 播报一句完成信息，进入 cooldown | 车机/腕上短确认，停车后手机复盘 |

Demo 阈值需要固定并写入配置，例如：会议延迟后进入 L1；ETA 晚到 18 分钟且用户询问进入 L2；若再叠加两类高负荷辅助信号则进入 L3。所有升级都写入 reason_codes，现场可在控制台查看原因。

模型必须加入迟滞：等级下降需要连续稳定一段时间或动作完成；同一事件在 cooldown 内不重复升级，除非出现新的更高优先级责任风险。

#### 5.8.2 个性化策略引擎

个性化作用于“怎么介入”，不作用于“是否越权”。Profile Policy 输出以下四类参数：proactive_voice_threshold、watch_haptic_mode、tone、explanation_depth。

| 策略参数 | 直接决策型 | 安抚支持型 | 低干扰型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主动语音阈值 | L2 | L2 | L3；L2 默认只视觉 |
| 解释深度 | 只给结论和动作 | 增加一句“正在处理 / 可以处理” | 用户主动询问后才展开 |
| 腕上触觉 | 双短震更明确 | 单脉冲表达处理中 | 最少触觉，仅关键状态一次 |
| 完成提示 | “已处理，按当前速度开即可” | “安排已处理，你按当前速度开即可” | 绿色对勾 + 可选无语音 |
| 安全与权限 | 完全一致 | 完全一致 | 完全一致 |

本轮验收重点不是“人设像不像真人”，而是 profile 切换后，后端策略字段和三端输出确实发生一致变化，且驾驶中信息量没有增加。

#### 5.8.3 输出优先级与去重模型

| 优先级 | 内容 | 是否可打断当前输出 | 典型例子 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 驾驶安全 / 刚性责任即将失约 | 可以 | 确认晚到、需立即处理接送责任 |
| P1 | 当前接管动作的唯一确认 | 可覆盖 P2/P3，不与另一个 P1 并列 | 确认发送老师和家人消息 |
| P2 | 处理进度和状态 | 不可打断 P0/P1 | 超市已后置、草稿已生成 |
| P3 | 解释、推荐、复盘、非当前任务提醒 | 驾驶中默认延迟 | 为什么这样安排、完整消息内容 |

每条输出必须带 message_id、priority、owner_surface、expires_at 和 requires_confirmation。端侧渲染前先检查是否为 owner；非 owner 端只更新状态，不振动、不播报、不出现可点击确认。

#### 5.8.4 Action Orchestrator 与生活服务适配器

压力接管引擎负责判断“为什么要介入”，Action Orchestrator 负责决定“可以替用户做什么”。二者必须分层：LLM 可以提出候选动作，但只有能力注册表、权限规则和适配器共同校验后，动作才能进入可确认状态。

| 组件 | 职责 | 输入 | 输出 / 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| Capability Registry | 登记系统可执行的生活服务能力 | 任务类型、场景、地区、用户授权 | grocery_delivery、meal_order、parking_reservation 等能力描述 |
| Profile Store | 保存长期个性化偏好 | 家庭成员、品牌、预算、地址、替代规则 | 只返回当前动作所需最小字段 |
| Action Planner | 把任务转换为候选动作计划 | World State + Profile + Capability | action_plan，包含步骤、风险、是否确认 |
| Permission Engine | 评估付款、联系人、位置、替代品等权限 | action_plan + policy | allow / require_confirmation / block |
| Service Adapter | 屏蔽不同第三方平台差异 | confirmed action | preview、execute、status；本轮为 mock |
| Action Ledger | 记录动作和幂等状态 | confirmation_id、action_id、service_id | 防止重复下单，支持手机端复盘 |

建议的订单预览对象：

{"action_id":"act_grocery_001","capability":"grocery_delivery","items_count":8,"estimated_total":186,"budget_limit":200,"delivery_window":"20:00-21:00","substitution_policy":"same_brand_only","risk_level":"medium","requires_confirmation":true}

安全口径：真实产品中涉及付款、修改地址、购买受限商品、超预算和不可逆服务时，必须单独明确确认；本轮 Demo 不保存支付信息，也不模拟受限商品。

## 6. 硬件路线与采购需求

### 6.1 硬件路线决策

本轮硬件路线按硬件文档执行：

第一优先级：Amazfit Active 2 / Zepp OS 路线。

目标是验证真实消费级腕上设备形态，包括腕上小程序、状态页、震动、手机 Side Service 通信，以及心率、睡眠、血氧、压力等可用数据读取。

第二优先级：LILYGO T-Watch S3 Plus 等 ESP32-S3 腕表开发设备。

目标是保证六周内可控交付。即使 Zepp OS 路线在安装、通信、权限或震动上卡住，也能用 ESP32-S3 设备稳定实现状态显示、震动、按钮、BLE / Wi-Fi 通信和现场兜底。

第三优先级：小米手环 / 小米手表仅低优先级探索。

原因是小米穿戴生态对自研安装、真机调试、通信链路和健康数据 API 的开放度不确定，不适合作为六周 Demo 主链路。

补充说明：

- Zepp OS 官方开发文档明确支持面向 Zepp OS 设备的 Mini Program / watchface 开发，并在设备列表中列出 Amazfit Active 2，适合作为消费级腕上设备可行性验证路线。

- LILYGO T-Watch S3 属于开发者腕上设备，官方页面显示其基于 ESP32-S3，支持 Arduino-IDE、ESP-IDF、VS Code、MicroPython，并具备 Wi-Fi、BLE、BMA423 三轴加速度和 DRV2605 触觉驱动等能力，适合作为可控兜底。

- 如果团队希望找“安卓系统、能直接安装我们 App/APK 的腕上设备”，这更接近 Wear OS / Android watch 路线。它的开发确定性较高，但产品形态更像智能手表，不如 Zepp OS / Amazfit 接近轻量手环心智。因此本版将其放入可选探索，不作为主采购路径替代硬件文档路线。

### 6.2 为什么腕上设备不是 Agent 大脑

腕上设备本轮只承担两件事：

- 感知入口：提供心率趋势、佩戴状态、接近车辆等上下文，能读则读，不能读则模拟。

- 低干扰反馈终端：通过震动、颜色、短文本提示用户风险出现、处理中、已处理。

腕上设备不承担：

- 完整 Agent 推理。

- 复杂任务编辑。

- 消息输入。

- 导航。

- 医疗级健康判断。

- 长对话交互。

#### 6.2.1 车内摄像头与随行硬件的关系

车内摄像头可以作为未来产品化时的车辆侧辅助感知来源，例如输出注意力偏移、长时间离路注视或表情紧张趋势。但它不是随行 Agent 的产品主体，也不是本轮硬件采购和 Demo 成败的依赖。

- 本轮只在控制台模拟结构化视觉特征，验证 Agent 能否融合这一信号。

- 未来接入博世 DMS / interior sensing 等能力时，应只传递必要特征或事件，优先本地处理，避免上传原始人脸视频。

- 即使没有车内摄像头，系统仍可依靠任务、ETA、用户求助和腕上趋势完成 L1-L2 接管。

### 6.3 必购清单

| 物品 | 数量 | 优先级 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazfit Active 2 | 2 | P0 | Zepp OS 消费级腕上设备验证 |
| Android 手机 | 1-2 | P0 | Zepp App、真机预览、手机端 PWA、腕上设备网关 |
| LILYGO T-Watch S3 Plus | 3 | P0 | ESP32-S3 兜底方案，2 台联调/演示，1 台备机 |
| USB-C 线 / 充电头 / 小充电宝 | 3-5 套 | P0 | 调试和现场供电 |
| 表带 / 魔术贴 / 外壳材料 | 3 套 | P0 | 改善开发设备佩戴和展示观感 |
| 平板或大屏 | 1 | P0 | 车机 HMI 展示 |
| HDMI / 扩展坞 / 支架 | 若干 | P0 | 现场多屏展示 |

### 6.4 可选采购清单

| 物品 | 数量 | 优先级 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazfit Balance 2 | 1 | P2 | 高配 Zepp OS 设备备选 |
| Apple Watch SE / Series | 1 | P2 | watchOS 兼容路线探索 |
| Samsung Galaxy Watch / Wear OS 手表 | 1 | P2 | Android 智能表路线探索 |
| Xiaomi Watch S4 / 小米手环 10 | 1 | P3 | 小米封闭生态可行性探索 |
| MAX30102/MAX30100 心率模块 | 1-2 | P2 | 仅在必须展示自研心率采集时购买 |
| 蓝牙耳机 / 演示麦克风 | 1 套 | P1 | 现场语音采集兜底 |

### 6.5 Zepp OS 切换到 ESP32-S3 的止损条件

如果 Zepp OS / Amazfit Active 2 路线出现以下任一情况，应切换 ESP32-S3 作为主 Demo 腕上设备：

- 无法将自研 Zepp OS 小程序安装或预览到真机。

- 无法稳定触发腕上设备震动。

- 无法稳定显示自研状态页。

- 无法通过 Device App / Side Service 完成手机或 Agent 状态同步。

- 心率、睡眠、血氧、压力等主要数据均无法读取，且模拟输入也无法接入状态机。

ESP32-S3 切换后，健康数据可以明确标注为模拟输入，但状态显示、震动反馈、按钮和通信必须真实。

### 6.6 关于“安卓系统腕上设备能否直接装 App”的口径

上次评审提到，希望确认是否有“安卓系统、能直接导入我们做的 App”的手环/腕上设备。这个问题需要拆成三类设备来看：

| 设备类型 | 是否能直接装我们开发的 App | 优点 | 风险 | 本轮建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zepp OS / Amazfit Active 2 | 不是 Android APK，而是 Zepp OS Mini Program / Device App | 更接近轻量手环/运动表，成本较低，文档支持 Mini Program | 具体通信、震动、健康 API 需实机验证 | 主验证路线 |
| ESP32-S3 腕表开发设备 | 不是 Android App，而是自研固件/程序 | 完全可控，震动/显示/按键/通信更稳 | 外观偏开发板，健康传感器少 | 兜底交付路线 |
| Wear OS / Android 腕上设备 | 可以接近“直接安装 APK/App” | Android 开发链路成熟，传感器和震动权限相对清晰 | 设备更像智能表，成本和适配更高，偏离轻手环心智 | P2 探索或备选采购 |

建议明天汇报时这样讲：

我们会验证是否存在可直接安装 Android/Wear OS App 的腕上设备，但本轮主线不把交付押在它上面。主线按硬件文档走 Zepp OS + ESP32-S3 双轨：Zepp OS 验证消费级产品形态，ESP32-S3 保证六周内可控交付。

### 6.7 硬件审批时间点

由于腕上设备涉及采购、到货、开发环境、真机调试、权限验证和通信联调，硬件不能等到 Demo 中后期再买。

| 事项 | 最晚时间 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 确认采购清单 | 立即 / 汇报后当天 | 需要走内部审批 |
| Amazfit Active 2 下单 | 本周内 | 用于 Zepp OS 实机验证 |
| LILYGO T-Watch S3 Plus 下单 | 本周内 | 用于兜底开发，至少 3 台 |
| Android 手机确认 | 本周内 | 作为手机端和腕上设备网关 |
| 开发环境搭建 | 设备到货前同步进行 | 避免设备到了才开始装环境 |
| Zepp OS 可行性验证 | 设备到货后 2-3 天内 | 决定是否继续作为主腕上设备 |
| ESP32-S3 最小固件跑通 | 第 2-3 周 | 保证兜底路线不空转 |
| 是否启用 Wear OS / Android 腕表探索 | 第 2 周前 | 避免第三周以后采购来不及 |

## 7. 开发计划与分工建议

### 7.1 六周计划

| 周次 | 核心目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 产品方向收敛、场景确定、任务拆分 | 压力接管 Agent 定义、接孩子场景、车内外流程、L0-L3 模型草案、profile 草案 |
| 第 2 周 | 交互与视觉前置冻结、设备验证、技术骨架启动 | HMI 状态规范、组件与 logo 占位、腕上触觉规范、手机/车机原型、后端状态机骨架 |
| 第 3 周 | 最小闭环与场景交接 | 手机任务创建、meeting_overrun、车内外 primary_surface 切换、腕上状态与车机同步 |
| 第 4 周 | 核心模型实现 | L0-L3、任务图、多任务协调、profile 策略、输出去重、消息与权限 |
| 第 5 周 | 多端联调与认知负担测试 | 完整脚本、不同 profile 对比、重复提醒/入口冲突测试、异常兜底、控制台完善 |
| 第 6 周 | 版本冻结与汇报彩排 | 可演示版本、备用视频、硬件备机、演示讲稿 |

### 7.2 本周必须冻结的事项

| 决策项 | 建议冻结口径 |
| --- | --- |
| Demo 场景 | 下班通勤 + 会议延迟 + 接孩子迟到风险 |
| 硬件路线 | Amazfit Active 2 / Zepp OS 优先，LILYGO T-Watch S3 Plus 同步兜底 |
| 手机端形态 | PWA / Web App 真实手机运行 |
| 车机端形态 | 平板 / 大屏横屏 Web HMI，不接真实车机 |
| 后端技术 | 轻量 Agent 服务 + WebSocket / SSE |
| 外部信号 | 车辆、路况、ETA、驾驶行为由控制台模拟 |
| 语音服务 | 选定 ASR / TTS，准备按钮和文本兜底 |
| 大模型 | 选定 LLM API，temperature 固定，关键话术模板兜底 |
| 控制台 | 必须 P0 开发 |
| 主交互端规则 | 车外手机、车内 HMI；腕上始终为低干扰辅助，禁止三端同时确认 |
| 压力接管模型 | L0-L3 + Recovery，现实责任风险为主、其他信号为辅 |
| 个性化范围 | 只做三类显式 profile；不做自动性格推断 |
| 品牌与 HMI | 第 2 周前冻结组件、触觉、AURI 标识和 Bosch/项目 logo 占位；正式素材需审批 |

### 7.3 团队分工

| 角色 | 责任 |
| --- | --- |
| PM / 主负责人 | 冻结需求、确定优先级、维护 Demo 脚本、验收功能、准备汇报 |
| 交互与 HMI 设计 | 在开发前冻结车内外流程、信息优先级、车机组件、腕上触觉、手机页面、品牌区和可用/禁用状态；持续参与联调验收 |
| 腕上设备开发 | Zepp OS / ESP32-S3 腕上应用、震动、状态显示、通信调试 |
| Agent 与后端 | 任务解析、状态机、LLM 调用、消息生成、安全校验、WebSocket |
| Demo 集成 | 控制台、mock 信号、多端联调、现场兜底、演示稳定性 |
| 用户策略与产品逻辑 | 与 PM/后端共同定义任务图、L0-L3、profile 参数、话术、输出预算和验收案例 |

如果只有 4-5 人，建议 Demo 集成由后端或前端兼任，但要单独留出时间做现场稳定性，不要等最后一周。

### 7.4 具体开发工作包

为了避免“只有概念没有开发抓手”，建议把本轮开发拆成以下工作包，每个工作包都要有明确负责人和验收标准。

| 工作包 | 负责人建议 | P0 交付 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP1 手机端 PWA | 前端 / App | 今日页、语音入口、任务卡、风险卡、草稿页、状态同步 | 真实手机可打开并完成任务创建到草稿查看 |
| WP2 车机 HMI | 体验 + 前端 | 横屏驾驶页、ETA、现实结论、动作列表、确认大按钮 | 大屏可运行，能跟随后端状态变化 |
| WP3 腕上设备端 | 硬件 / 嵌入式 | Zepp OS 小程序或 ESP32-S3 固件，状态页、震动、颜色、短文本 | 真设备可佩戴、可震动、可切换状态 |
| WP4 Agent 状态机 | Agent/后端 | idle 到 action_completed 的完整状态流 | 控制台触发后状态稳定推进 |
| WP5 压力源接管逻辑 | Agent/后端 + PM | 刚性/弹性判断、风险判断、介入策略、任务重排 | 同一场景 10 次核心决策一致 |
| WP6 消息与权限 | Agent/后端 | 老师/家人消息草稿、权限分级、确认 ID、幂等校验 | 未确认不发送，重复确认只执行一次 |
| WP7 多端同步 | 后端/集成 | WebSocket / SSE、三端状态消费 | 三端 1 秒内同步 |
| WP8 演示控制台 | Demo 集成 | 会议延迟、拥堵、进入车辆、心率、确认、重置 | 演示者可一键推进全流程 |
| WP9 语音接入 | 后端/前端 | ASR、TTS、标准话术、按钮兜底 | 标准话术稳定识别，失败可兜底 |
| WP10 现场演示包 | PM/集成 | 演示脚本、备用视频、设备清单、故障预案 | 汇报前完整彩排 3 次以上 |
| WP0 交互蓝图与 HMI 规范 | 体验/HMI + PM | 车内外状态流、组件、触觉、品牌占位、原型 | 第 2 周前可供开发直接实现 |
| WP11 压力接管模型 | Agent/后端 + PM | L0-L3、融合规则、迟滞、冷却、reason_codes | 同一输入 10 次等级一致，可解释升级原因 |
| WP12 个性化策略 | Agent/后端 + 体验 | 三类 profile、阈值、话术、触觉映射 | 切换后多端输出差异一致且安全边界不变 |
| WP13 交互所有权与去重 | 后端/集成 + 前端 | primary_surface、priority、message_id、过期与抑制 | 任一时刻只有一个可操作确认入口 |
| WP14 生活服务动作编排 | Agent + 手机端 + 车机 | Profile、order_preview、合并确认、Mock Service Adapter、订单状态卡 | 确认后只生成一次 order_id；三端按信息预算显示正确内容 |

### 7.5 开发资源和外部依赖

| 资源 | 用途 | 是否立即需要 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazfit Active 2 两块 | Zepp OS 真机验证和演示备机 | 是 | 硬件负责人 |
| LILYGO T-Watch S3 Plus 三块 | ESP32-S3 兜底路线 | 是 | 硬件负责人 |
| Android 手机 1-2 台 | 手机端 PWA、Zepp App、腕上网关 | 是 | 集成负责人 |
| 平板/大屏 | 车机 HMI 展示 | 是 | Demo 集成 |
| LLM API Key | Agent 判断和消息生成 | 是 | 后端负责人 |
| ASR / TTS 服务 | 语音入口和播报 | 是 | 后端/前端 |
| WebSocket / SSE 服务 | 多端同步 | 是 | 后端负责人 |
| 代码仓库和协作环境 | 多人开发 | 是 | 技术负责人 |
| Zepp OS 开发环境 | 腕上小程序开发 | 是 | 腕上设备开发 |
| ESP-IDF / Arduino / VS Code 环境 | ESP32-S3 固件开发 | 是 | 腕上设备开发 |
| 设计工具 | 手机、车机、腕上界面 | 是 | 体验设计 |
| 高德地图 API | 可选 ETA 验证 | 否，P1 | 后端负责人 |
| 飞书日历接入 | 可选真实日历输入 | 否，P1/P2 | 后端负责人 |
| AURI / Bosch 品牌素材与使用审批 | 提前确定 logo、口号、免责声明和占位尺寸 | 是 | PM / 体验设计 |
| 车载 HMI 屏幕参数 | 确定分辨率、安全区、亮/暗环境和触控范围 | 是 | Demo 集成 / 体验设计 |
| 可选视觉信号 Mock 规范 | 定义 attention / gaze / facial_tension 字段 | 第 3 周前 | Agent/后端 |

### 7.6 本轮不建议投入太多的工作

为了聚焦核心亮点，以下工作本轮不建议深做：

- 复杂通用语音助手能力。

- 开放式陪聊。

- 完整日历聚合。

- 真实地图导航。

- 真实微信/短信发送。

- 医疗级健康分析。

- 真实车辆 CAN / 车机 SDK 接入。

- 手环上的复杂 App 页面。

- 多场景泛化。

这些能力可以作为产品化路线预留，但不进入六周 Demo 的 P0 范围。

### 7.7 新增开发工作包：生活服务动作执行

| 工作包 | 负责人建议 | P0 交付 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP14 Profile 与家庭清单 | 手机端 + Agent | Profile 页面、本地 JSON、常购清单、预算/配送/替代规则 | 切换效率型/品质型后 order_preview 明显不同 |
| WP15 Capability Registry | Agent | grocery_delivery 能力定义、输入输出 Schema、风险级别 | 超市任务能稳定匹配能力；未知任务安全降级为建议 |
| WP16 Order Preview UI | 手机端 + 车机 Web | 手机明细卡、车机摘要卡、合并确认状态 | 驾驶中不展示商品长列表；停车后明细完整 |
| WP17 Mock Service Adapter | Agent | catalog、preview、execute、status、幂等 order_id | 10 次重复确认只创建 1 个订单；可模拟成功/缺货/超预算 |
| WP18 Action Ledger | Agent | action_id、confirmation_id、状态、时间戳、错误码 | 刷新或重连后状态不丢失，手机可复盘 |

## 8. 验收标准

### 8.1 功能验收

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 语音创建任务 | 标准话术 10 次至少 9 次成功 |
| 刚性/弹性识别 | 接孩子稳定识别为刚性，超市稳定识别为弹性 |
| 风险提醒 | 会议延迟后手机和腕上设备同步出现风险 |
| 车机 HMI | 进入车辆后展示目的地、ETA、延迟和确认入口 |
| Agent 接管 | 用户问“我还来得及吗”后输出现实结论和动作方案 |
| 消息草稿 | 老师/家人消息可读、语气区分清楚 |
| 用户确认 | 语音或按钮确认后状态进入完成 |
| 幂等处理 | 语音和按钮同时确认只执行一次 |
| 多端同步 | 手机、车机、腕上设备在 500ms-1s 内同步 |
| 重置能力 | 控制台一键重置后可重新演示 |
| 场景交接 | off_vehicle→driving 后 1 秒内车机成为唯一主端，手机确认入口失效 |
| 压力分级 | L1/L2/L3 三组固定测试输入的等级和 reason_codes 10/10 一致 |
| 个性化策略 | 三类 profile 在话术、阈值和触觉上可观察到差异，权限结果完全一致 |
| 输出收敛 | 驾驶中同时最多 1 条结论、1 个动作组和 1 个确认，不出现跨端重复弹窗 |
| 腕上差异化反馈 | 风险、交接、处理中、完成四种状态可通过颜色/图标/触觉区分 |
| 线上采购方案 | Agent 可根据 Profile 生成包含商品数、总价、配送时间和替代规则的 order_preview |
| 合并确认 | 预算内低风险方案可与消息动作合并为一次确认；超预算或替代冲突时必须拆分 |
| 模拟下单幂等 | 同一 confirmation_id 连续触发 10 次只生成 1 个 order_id |

### 8.2 技术验收

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| Agent 输出格式 | JSON Schema 校验 50/50 通过 |
| 决策一致性 | 同一 Demo 场景跑 10 次，核心决策 10/10 一致 |
| 安全边界 | 构造 10 个越权场景，安全校验层 10/10 拦截 |
| 端到端延迟 | 用户语音到 Agent 语音响应小于 3 秒 |
| 三端同步延迟 | Agent 输出到三端 UI 更新小于 1 秒 |
| Demo 跑通率 | 完整脚本跑 10 次，至少 9 次无需人工干预 |
| LLM 超时兜底 | API 失败时能用预缓存话术或控制台推进 |
| ASR 失败兜底 | 可用按钮或控制台注入文本继续演示 |
| 主端一致性 | 三端对 primary_surface 的状态在 1 秒内一致 |
| 跨端去重 | 同一 message_id 在 20 轮测试中只触发一次提示或确认 |
| 输出预算 | L2/L3 驾驶页在所有状态下不超过设定文本和交互数量 |
| 冷却机制 | 完成后 cooldown 内不重复播报同一风险 |
| 视觉信号隐私 | Mock 只传结构化特征，日志中不出现图像、人脸或原始视频字段 |
| 服务适配器 Schema | preview / execute / status 三类响应 50/50 通过 JSON Schema 校验 |
| 个性化订单差异 | 效率型与品质型 Profile 对配送、替代品和预算的决策结果符合预设 |

## 9. 风险与降级方案

| 风险 | 影响 | 降级方案 | 决策点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zepp OS 真机开发卡住 | 腕上设备无法真实展示 | 切换 ESP32-S3 腕表开发设备 | 第 1 周末 / 第 2 周初 |
| 腕上设备无法读心率 | 压力感知真实性变弱 | 使用 mock 心率，但保留真实震动和显示 | 第 2 周末 |
| 腕上通信不稳定 | 多端状态不同步 | 手机/后端直接推状态，腕上端本地按钮兜底 | 第 3 周 |
| ASR 识别失败 | 用户语音环节中断 | 标准话术、按钮确认、控制台注入文本 | 第 3 周 |
| LLM 输出不稳定 | 话术跑偏或 JSON 错误 | response_format、temperature=0、模板兜底 | 第 4 周 |
| 多端联调失败 | Demo 不完整 | 单机模式 + 预录视频 + 控制台兜底 | 第 5 周 |
| 现场网络不稳定 | API 调用失败 | 本地 UI 继续展示，关键话术预缓存 | 第 5 周 |
| 领导质疑“没有真车” | 车辆协同感弱 | 明确本轮验证 Agent 闭环，车辆信号由控制台模拟，产品化后替换为博世 API / SDK | 汇报现场 |
| 多端同时提醒或确认 | 增加认知负担、可能重复执行 | 交互所有权、message_id 去重、旧入口失效 | 第 3 周 |
| 压力模型误触发 | Agent 变得吵闹或错误贴标签 | 现实责任风险为主门槛；辅助信号需多源；加入迟滞和冷却 | 第 4 周 |
| 个性化过度拟人 | 话术变长、驾驶负担上升 | profile 只改阈值/措辞/触觉，不增加界面层级和确认数 | 第 4 周 |
| 车内视觉隐私质疑 | 影响评审接受度 | 明确 P2、只用结构化 Mock、不采集原始视频、非主链路 | 汇报现场 |
| Bosch / 项目 logo 未获授权 | 视觉返工或品牌合规风险 | 先用固定尺寸占位，获取正式素材和审批后替换 | 第 2 周前 |
| “自动下单”造成范围失控 | 团队误做真实电商、支付和商品搜索，挤压核心开发 | 冻结为本地 mock catalog + adapter；只实现编排、权限、确认和状态 | 立即冻结 |
| 合并确认掩盖高风险动作 | 用户未意识到付款或替代规则 | 只有预算内且预授权的低风险动作可合并；超预算/地址/替代冲突必须拆分确认 | 第 3 周 |

## 10. 需要领导确认的事项

建议明天汇报时争取确认以下事项：

- 本轮 Demo 是否正式聚焦“随行压力接管 Agent”，不再扩散到普通手环、日历助手或导航助手。

- 本轮核心场景是否冻结为“会议延迟 + 接孩子迟到风险”。

- 硬件路线是否批准按“双轨”推进：Amazfit Active 2 / Zepp OS 优先，LILYGO T-Watch S3 Plus 兜底。

- 是否认可本轮不接真实车辆、不真实上车、不真实发送消息，车辆和路况信号用控制台模拟。

- 是否认可 Demo 成功标准是“压力源接管闭环跑通”，而不是健康传感器精度或车机真实接入。

- 是否批准立即采购腕上设备、Android 手机、屏幕、线材和外设。

- 是否批准申请 LLM、ASR、TTS、地图等外部服务资源。

- 是否认可本轮核心开发资源优先投入“压力源接管引擎”，而不是普通语音助手、完整导航或完整日历。

- 是否允许团队同步探索 Wear OS / Android 腕上设备，但不改变 Zepp OS + ESP32-S3 的主线。

- 是否认可“唯一主交互端”原则：车外手机、车内 HMI，腕上设备只做低干扰辅助，避免多端同时请求注意。

- 是否认可压力识别采用 L0-L3 非医疗模型，并将车内视觉放在 P2 产品路线，不作为六周 Demo 主依赖。

- 是否认可本轮个性化只做三类显式 profile，不宣称自动推断用户性格。

- 是否能提供或确认 Bosch / 孵化项目正式品牌素材、logo 使用规则和车机 HMI 参考规范，以便第 2 周前完成设计冻结。

是否认可压力接管终点从“任务后置”升级为“生活服务动作准备与模拟执行”，并将线上购物作为本轮展示增强项。

是否认可本轮只真实开发动作编排、Profile、权限、确认、适配器和状态跟踪，不接真实电商、支付与账户授权。

## 10.1 外部依据、HMI 设计与硬件验证口径

本轮硬件路线主要依据内部硬件文档，但可在汇报中补充以下外部验证口径：

- Zepp OS 官方开发文档显示，Zepp OS 支持面向智能穿戴设备的轻量开发框架，可开发 Mini Programs 和 watch faces，并在文档中列出 Amazfit Active 2 等 Zepp OS 设备。因此 Amazfit Active 2 可作为消费级腕上设备验证对象。参考：Zepp OS Introduction 和 Zepp OS Device Basic Information。

- Zepp OS 官方 Quick Start 包含环境准备、创建项目、模拟器运行、编码调试和真机预览等步骤，说明它存在面向开发者的完整开发流程。参考：Zepp OS Quick Start。

- LILYGO 官方 T-Watch S3 页面显示其是面向开发者的 ESP32-S3 腕上设备，支持 Arduino-IDE、ESP-IDF、VS Code、MicroPython，并具备 Wi-Fi、BLE、BMA423 三轴加速度、DRV2605 触觉驱动等能力，因此适合作为可控兜底。参考：LILYGO T-Watch S3。

汇报时建议不要把外部依据讲得太技术化，只需要表达：

我们不是盲目采购。Zepp OS 路线有官方开发框架和 Active 2 设备支持，ESP32-S3 路线有开发板级可控性；两条路线分别解决“真实产品形态”和“六周可控交付”的问题。

公开 HMI 设计参考可以采用以下口径：

- Bosch Cockpit Integration Platform：强调为驾驶者提供清晰概览和易操作的人机界面，可作为“信息收敛与清晰操作”的依据。

- Bosch AI-powered Cockpit：展示日历、通信工具和云服务的主动连接，以及自然语音下的安全任务处理，可作为本项目跨任务协调的公开参考。

- Android for Cars Design：强调驾驶优先、可扫视、减少分心和车载模板化交互，可转化为大控件、少层级、单确认和驾驶态输出预算。

以上资料用于提炼原则，不代表本 Demo 已接入 Bosch 量产座舱平台，也不意味着可以直接使用 Bosch 专有视觉资产。

## 11. 汇报结束口径

本轮 Demo 的核心价值，是把一个抽象的“随行 Agent”变成一个可看见、可操作、可验证的闭环：

用户不是收到一条提醒，而是看到 Agent 真的理解了“我可能接孩子迟到”这个现实问题；

Agent 不是安慰用户，而是重排了超市任务、准备了沟通消息，并等待用户确认；

腕上设备不是噱头，而是在风险出现、处理中、已处理三个阶段给出低干扰反馈；

车机不是完整车控系统，而是在驾驶场景中承担安全展示和确认入口；

控制台不是造假，而是用可控方式模拟本轮不接入的车辆、路况和外部环境信号。

因此，六周 Demo 的成败标准不是“有没有一块漂亮手环”或“三个屏幕都亮了”，而是：

当刚性责任即将失约时，AURI 能否判断压力等级，选择正确的主交互端，保护刚性任务，并把剩余生活责任推进到“可确认、可执行、可追踪”的状态；最终用清楚、个性化但不过量的方式，从发现、接管、行动执行、确认到恢复完整跑通。